**АДМИНИСТРАЦИЯ МОШКОВСКОГО РАЙОНА**

**Протокол**

**заседания Совета по инвестициям**

**Мошковского района Новосибирской области**

10.03.2021 р.п. Мошково

Председатель: Дорош М.П. – заместитель Главы администрации Мошковского района Новосибирской области

Секретарь: Тихонова С.Б. - главный специалист управления экономического развития и труда администрации Мошковского района

Присутствовали:

Бабич Т.П

Балабаев О.И.

Дарнев С.П.

Лебедев Н.С.

Люшаков А.Д.

Нарушевич А.Н.

Орешко Ю.Е.

Полтанович А.В.

Чупрынин В.Ф.

Шумских В.Г.

 ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1.Рассмотрение и одобрение плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Мошковском районе на 2021 год.

СЛУШАЛИ: Бабич Т.П. – начальника управления экономического развития и труда администрации Мошковского района.

Бабич Т.П. довела до присутствующих информацию об инвестиционных объектах, реализация которых будет осуществляться на территории Мошковского района в 2021 году. Предложила все 16 объектов включить в план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Мошковском районе на 2021 год (прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:

Полтанович А.В., Чупрынин В.Ф., Дарнев С.П. предложили внести инвестиционные объекты в план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Мошковском районе на 2021 год.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Мошковском районе на 2021 год.

Председатель М.П. Дорош

Секретарь С.Б. Тихонова

|  |
| --- |
| **План инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры** **в Мошковском районе Новосибирской области на 2021 год** |
| **№п/п** | **Место реализации (адрес)** | **Наименование объекта** | **Отрасль** | Источник финасирования | **Размер финанси****рования проекта, млн. руб.** | **Планируемые сроки заверше****ния строите****льства** | **Фактичес-****кое состояние** | **Мощность потребления** | **Основание реализации** | **Вид объекта** | **Инициа-****тор** | **Контактные****данные** |
| **электрэнергии, кВт/ч** | **тепловой энергии, Гкал** | **газа, тыс.м3** | **воды, тыс. м3** |
| 1 | Мошковский район, п. Октябрьский, ул. Строительная д. 13/1 | Блочно-модульная котельная п. Октябрьский | ЖКХ | ФБ,ОБ, МБ | 40,7 | 30.10.2021 | Начало строительства | 100,5 | 6,36 | 0,95 | 10 | Модернизация объектов ЖКХ | Реализуемый | Администрация Мошковского района | 8-383-48-21-066 |
| 2 | Мошковский район, р.п. Станционно-Ояшинский, с. Новомошковское, п. Красногорский, д. Кузнецовка | Газопровод высокого давления (1990 домовладений) | Строительство | ОБ, МБ | 118,5 | 2021 | Заключено соглашения с Министерством ЖКХ и энергетики НСО | 0 | 0 | Протяжонность 92,57 км  | 0 | Исполнение наказов избирателей | Реализуемый | Администрация Мошковского района | 8-383-48-21-066 |
| 3 | Мошковский район, р.п. Мошковоул. Первомайская, ул. Колхозная | Строительство водопровода протяженность 1705 м. | Строительство | ОБ, МБ | 8,9 | 2021 | Заключение соглашения с Фондом модернизации ЖКХ МО НСО | 0 | 0 | 0 | 4 | Исполнение наказов избирателей | Реализуемый | Администрация р.п. Мошково | 8-383-48-21-188 |
| 4 | Мошковский р-н, п. Октябрьский | Жилые дома | Строительство | Внебюд-жетные средства | 250 | 2032 | Ведется строитель-ство | 150 | 0,1 | 15 | 1 | Частный инвестор | Реализуемый | Администрация Барлакского с/с | 8 (348 48) - 43-117 |
| 5 | Мошковский р-н, Жилой район "Светлый" на 20 тысяч жителей | Жилые дома | Строительство | Внебюджетные средства | 350 | 2032 | Ведется строитель-ство | 16074 | 3 | 1071 | 144 | Частный инвестор | Реализуемый | ООО "Антар" | 8 913-007-53-76 |
| 6 | Мошковский р-н, Жилой район "Рябиновый" на 20 тысяч жителей | Жилые дома | Строительство | Внебюджетные средства | 200 | 2032 | Ведется строитель-ство | 10714 | 2 | 714 | 96 | Частный инвестор | Реализуемый | Частный инвестор Фендик Юрий Владимирович | 8 923-246-90-01 |
| 7 | Мошковский р-н, Жилой район "Заречный" на 20 тысяч жителей | Жилые дома | Строительство | Внебюджетные средства | 200 | 2032 | Ведется строитель-ство | 10714 | 2 | 714 | 96 | Частный инвестор | Реализуемый | Частный инвестор Рябуха Юлий Владимирович | 8 913-986-37-59 |
| 8 | Мошковский р-н, Микрорайон "Крылатский" на 4,2 тысяч жителей | Жилые дома | Строительство | Внебюджетные средства | 150 | 2032 | Ведется строитель-ство | 10714 | 0\* | 714 | 96 | Частный инвестор | Реализуемый | Частный инвестор Фендик Юрий Владимирович | 8 923-246-90-01 |
| 9 | Мошковский р-н, с. Сокур, южный жилой район на 20 тыс. жителей | Жилые дома | Строительство | Внебюджетные средства | 200 | 2032 | Ведется строитель-ство | 10714 | 0\* | 714 | 96 | Частный инвестор | Реализуемый | ООО "Альпари" | 8(383-48)-222-30-00 |
| 10 | Мошковский р-н, р.п. Мошково, ул. Калинина 1.5 тыс. жителей | Жилые дома | Строительство | Внебюджетные средства | 200 | 2032 | Ведется строитель-ство | 8035 | 0\* | 500 | 90 | Частный инвестор | Реализуемый | Администрация р.п. Мошково и индивидуальные застройщики | 8 (383 48) 21-188 |
| 11 | Мошковский р-н, р.п. Мошково | Строительство стадиона, 2 этап | Строительство | ОБ, МБ | 31,578 | 2021 | Выполнен проект, проводится аукцион на строитель-ство | 150 | 0 | 0 | 5 | ГП "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"" | Реализуемый | Администрация Мошковского района  |  8 (383 48) 21 338 |
| 12 |  Мошковский район, р. п. Мошково, ул. Пионерская, 13 | «Пристройка здания детского сада на 60 мест к зданию школы в р.п. Мошково по ул. Пионерская, 13» | Образование | ОБ | 60,0 | 2021 | Проект прошел экспертизу..Выдано разрешение на строитель-ство, определен подрядчик | 97,5 | 0,167 | 0 | 4,8 | ГП ««Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» | Реализуемый | Администрация Мошковского района  | 8 (383 48) 21 259 |
| 13 | Мошковский район с. Белоярка | Здание детского сада на 40 мест | Образование | ОБ | 44,3 | 2021 | Ведутся отделочные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | ГП ««Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области  | Реализуемый | Администрация Мошковского района | 8 913 015 57 15 |
| 14 | Мошковский район,р.п. Станционно-Ояшинский | Зерносушильный комплекс | Сельское хозяйство | Внебюджетные средства | 25,0 | 2021 | Приобретается оборудование для сборки комплекса | 30 | 0 | 0 | 0 | Частный инвестор | Реализуемый | К(Ф)Х «АГРИКА» | 913-006-51-17 |
| 15 | Мошковский район,п.Октябрьский | Рекреацион-ный парк «Парк познания» | Отдых | Внебюджетные средства | 200,0 | 2021 | Ведется строительство рекреационного и туристического объекта | 400 | 0 | 0 | 1,3 | Частный инвестор | Реализуемый | ООО «Парк Мира» | 8 383 363 38 10 |
| 16 | Мошковский район, р.п. Станционно-Ояшинский | Дом культуры | Культура | ОБ, МБ | (7,0 на разработку проектно-сметной документации) | 2021-2023 | Ведется работа по определению проектной органгиза-ции на выполнение проектиро-вания) | 0 | 0 | 0 | 0 | ГП НСО «Культура Новосибирской области» | Планируемый к реализации | Администрация Мошковского района | 8 (383 48) 23-142 |