**АДМИНИСТРАЦИЯ МОШКОВСКОГО РАЙОНА**

**Протокол**

**заседания Совета по инвестициям**

**Мошковского района Новосибирской области**

28.01.2022 р.п. Мошково

Председатель: Бараник А.А. – заместитель Главы администрации Мошковского района Новосибирской области, инвестиционный уполномоченный

Секретарь: Тихонова С.Б. - главный специалист управления экономического развития и труда администрации Мошковского района

Присутствовали:

Бабич Т.П

Балабаев О.И.

Дарнев С.П.

Лебедев Н.С.

Люшаков А.Д.

Нарушевич А.Н.

Орешко Ю.Е.

Полтанович А.В.

Чупрынин В.Ф.

Шумских В.Г.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1.Рассмотрение и одобрение плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Мошковском районе на 2022 год.

СЛУШАЛИ: Бабич Т.П. – начальника управления экономического развития и труда администрации Мошковского района.

Бабич Т.П. довела до присутствующих информацию об инвестиционных объектах, реализация которых будет осуществляться на территории Мошковского района в 2022 году. Предложила включить в план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Мошковском районе на 2022 год включить 15 реализуемых инвестиционных проектов и 5 инвестиционных проектов планируемых к реализации (прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:

Полтанович А.В., Орешко Ю.Е., Дарнев С.П. предложили внести инвестиционные объекты в план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Мошковском районе на 2021 год.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Мошковском районе на 2022 год.

Председатель А.А. Бараник

Секретарь С.Б. Тихонова

План инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры

на территории Мошковского района Новосибирской области на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Место реализации (адрес)** | **Наименование объекта** | **Отрасль** | **Источник финанси**  **рования** | **Размер финанси**  **рования проекта, млн. руб.** | **Плани**  **руемые сроки заверше**  **ния строите**  **льства** | | **Фактическое состояние** | **Мощность потребления** | | | | | | | **Основание реализации** | | **Вид объекта** | | **Инициа-**  **тор** | | **Контакт**  **ные**  **данные** | |
| **электроэнергии, кВт/ч** | **тепловой энергии, Гкал** | | **газа, тыс. м3** | | **воды, тыс. м3** | |
|  | **Реализуемые** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мошковский район,  р.п. Мошково  ул. Первомайская, ул. Колхозная | Строительство водопровода протяжен  ностью 1705 м. | ЖКХ | ОБ, МБ | 9,2912 | 2022 | | Заключено соглашение с Министерст  вом ЖКХ Новосибирс  кой области.  Выполнен монтаж водопровода 2356 м по улицам. | 0 | 0 | | 0 | | 4 | | Подпрограмма «Чистая вода»  ГП «Жилищно-коммуналь  ное хозяйство Новосибирс  кой области» | | Реализуемый | | Админист  рация р.п. Мошково | | 8-383-48-21-188 | |
| 2 | Мошковский район,  р.п. Мошково | Реализация мероприятий по выносу водопровода из канала тепловой сети р.п. Мошково | ЖКХ | ОБ, МБ | 14,2323 | 2022 | | Заключено соглашение с Министерст  вом ЖКХ Новосибирс  кой области.  Выполнен монтаж водопровода 1464 м | 0 | 0 | | 0 | | Протяженность 1,6 км. | | Модернизация объектов ЖКХ  ГП НСО «Энергосбе  режение и повышение энергетичес  кой эффективности Новосибирс  кой области» | | Реализуемый | | Администрация р.п. Мошково | | 8-383-48-21-188 | |
| 3 | Мошковский район,  р.п. Станционно-Ояшинский, с. Новомошковское | Строительство газопровода высокого давления (1800 домовладений) | ЖКХ | ОБ, МБ | 197,4692 | 2022 | | Заключено соглашение с Министерством ЖКХ и энергетики НСО. Выполнено строительство высокого давления р.п. Станционно-Ояшинский | 0 | 0 | | Протяженность 74,13 км | | 0 | | ГП НСО «Газифика  ция Новосибирс  кой области» | | Реализуемый | | Администрация Мошковс  кого района Новосибирской области | | 8383-48-21-029 | |
| 4 | Мошковский район,  д. Кузнецовка, п. Красногорский | Строительство газопровода высокого давления (1800 домовладений) | ЖКХ | ОБ, МБ | 25,4746 | 2022 | | Заключено соглашение с Министерством ЖКХ и энергетики НСО,  Работы по строительству выполнены, оплата будет произведена в 2022 году | 0 | 0 | | Протяжённость 14 857 м | | 0 | | ГП НСО «Газифика  ция Новосибирс  кой области» | | Реализуемый | | Администрация Мошковского района Новосибирской области | | 8383-48-21-029 | |
| 5 | Мошковский район,  п. Октябрьский | Жилые дома | Строительство | Внебюд-жетные средства | 250 | 2032 | Ведется строительство | | 150 | | 0,1 | | 15 | | 1 | | Частный инвестор | | Реализуемый | | Админист  рация Барлакс  кого с/с | | 8 (348 48) - 43-117 |
| 6 | Мошковский район, Жилой район "Светлый" на 20 тысяч жителей | Жилые дома | Строительство | Внебюд  жетные средства | 350 | 2032 | | Ведется строительство | 16074 | 3 | | 1071 | | 144 | | Частный инвестор | | Реализуемый | | ООО "Антар" | | 8 913-007-53-76 | |
| 7 | Мошковский район,  Жилой район "Рябиновый"  на 20 тысяч жителей | Жилые дома | Строительство | Внебюд  жетные средства | 200 | 2032 | | Ведется строительство | 10714 | 2 | | 714 | | 96 | | Частный инвестор | | Реализуемый | | Частный инвестор Фендик Юрий Владимирович | | 8 923-246-90-01 | |
| 8 | Мошковский район,  Жилой район "Заречный"  на 20 тысяч жителей | Жилые дома | Строительство | Внебюд  жетные средства | 200 | 2032 | | Ведется строительство | 10714 | 2 | | 714 | | 96 | | Частный инвестор | | Реализуемый | | Частный инвестор Рябуха Юлий Владимирович | | 8 913-986-37-59 | |
| 9 | Мошковский район,  Жилой район "Крылатский"  на 4,2 тысяч жителей | Жилые дома | Строительство | Внебюд  жетные средства | 150 | 2032 | | Ведется строительство | 10714 | 0\* | | 714 | | 96 | | Частный инвестор | | Реализуемый | | Частный инвестор Фендик Юрий Владимирович | | 8 923-246-90-01 | |
| 10 | Мошковский район, с. Сокур, жилой район Южный на 20 тыс. жителей | Жилые дома | Строительство | Внебюд  жетные средства | 200 | 2032 | | Ведется строительство | 10714 | 0\* | | 714 | | 96 | | Частный инвестор | | Реализуемый | | ООО "Альпари" | | 8(383-48)-222-30-00 | |
| 11 | Мошковский район,  р.п. Мошково, ул. Калинина  на 1.5 тыс. жителей | Жилые дома | Строительство | Внебюд  жетные средства | 200 | 2032 | | Ведется строительство | 8035 | 0\* | | 500 | | 90 | | Частный инвестор | | Реализуемый | | Администрация р.п. Мошково и индивидуальные застройщики | | 8 (383 48) 21-188 | |
| 12 | Мошковский район,  п. Октябрьский, жилой район "Светлый",  ул. Рассветная,  д. 9 | Приобретение помещения детского сада-ясли на 117 мест  на 1 этаже жилого дома по ул. Рассветная  д. 9 в ж.р. "Светлый", п. Октябрьский | Образование | ОБ, МБ | 43,5005 | 2022 | | Осуществлён выкуп помещений детского сада, ведётся работа по получению лицензии на ведение образовательной деятельности | 58,9 | 846,67752 | | 0 | | 3,6 | | ГП «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирс  кой области» | | Реализуемый | | Администрация Мошковского района Новосибирской области | | 8 (383 48) 21 259 | |
| 13 | Мошковский район,  п. Октябрьский,  ул. Октябрьская, 4 | Капитальный ремонт здания  МКОУ Октябрьская СОШ  школы по адресу: Мошковский  район, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, 4 | Образование | ОБ, МБ | 40,498 | 2022 | | Ведётся капитальный ремонт здания | 80,8 | 377,48 | | 0 | | 0,3 | | ГП «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирс  кой области» | | Реализуемый | | Администрация Мошковского района Новосибирской области | | 8 (383 48) 21 259 | |
| 14 | Мошковский район,  п.Октябрьский | Строительство рекреацион-  ного парка «Парк познания» | Отдых | Внебюд  жетные средства | 200,0 | 2022-2023 | | Ведется строительство рекреацион  ного и туристичес  кого объекта | 400 | 0 | | 0 | | 1,3 | | Частный инвестор | | Реализуемый | | ООО «Парк Мира» | | 8 383 363 38 10 | |
| 15 | Мошковский район,  с. Участок Балта | Реконструк  ция (восстановление) имущественного комплекса  рыбопитом  ника | Рыбоводство | Внебюджетные средства | 10,0 | 2058 | | Восстановление и реконструкция рыбоуловителей.Модернизация и ремонт питающих каналов выростных и зимовалых прудов.  Ремонт зимовалых прудов.  Восстановление маточного поголовья.  Закупка рыбопосадочного материала. | 15 | - | | - | | 3 | | Частный инвестор | | Реализуемый | | ООО «Эко-Парк»  в лице директора Вергунова Александ  ра Юрьевича | | 8-983-313-77-99 | |
|  | **Планируемые к реализации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мошковский район,  р.п. Мошково | Строительство 2 очереди стадиона | Физическая культура и спорт | ОБ, МБ | 73,050 | 2022-2024 | | Ведется корректировка проектной документация | 150 | 0 | | 0 | | 5 | | ГП «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирс  кой области» | | Планируемый к реализа  ции | | Администрация Мошковс  кого района Новосибирской области | | 8383-48-21-338 | |
| 2 | Мошковский район, с.Дубровино | Строительство ФАПа | Здравоохранение | ОБ | 17,4976 | 2022-2023 | | Предоставлен участок для строительства. .Ведется проектирова  ние | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | ГП НСО «Развитие здравоохра  нения Новосибирс  кой области» | | Планируемый к реализа  ции | | Министерство здравоохранения НСО | | 8 (383 48) 21-184 | |
| 3 | Мошковский район, с.Барлак | Строительство ФАПа | Здравоохранение | ОБ | 1,25 | 2022-2023 | | Оформление земельного участка для строительства ФАПа.  Разработка ПСД | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | ГП НСО «Развитие здравоохра  нения Новосибирс  кой области» | | Планируемый к реализа  ции | | Министерство здравоохранения НСО | | 8 (383 48) 21-184 | |
| 4 | Мошковский район, п.Барлакский | Строительство ФАПа | Здравоохранение | ОБ | 1,25 | 2022-2023 | | Оформление земельного участка для строительства ФАПа.  Разработка ПСД | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | ГП НСО «Развитие здравоохра  нения Новосибирс  кой области» | | Планируемый к реализа  ции | | Министерство здравоохранения НСО | | 8 (383 48) 21-184 | |
| 5 | Мошковский район. р.п.Станционно-Ояшинский | Строительство Дома Культуры | Культура | ОБ, МБ | 85,120 | 2022-2024 | | Подготовлена площадка для строительства, проектно-сметная документация в разработке. | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | ГП НСО «Культура Новосибирс  кой области» | | Планируемый к реализа  ции | | Администрация Мошковского района | | 8 (383 48) 23-142 | |