**АДМИНИСТРАЦИЯ МОШКОВСКОГО РАЙОНА**

**Протокол**

**заседания Совета по инвестициям**

**Мошковского района Новосибирской области**

28.01.2022 р.п. Мошково

Председатель: Бараник А.А. – заместитель Главы администрации Мошковского района Новосибирской области, инвестиционный уполномоченный

Секретарь: Тихонова С.Б. - главный специалист управления экономического развития и труда администрации Мошковского района

Присутствовали:

Бабич Т.П

Балабаев О.И.

Дарнев С.П.

Лебедев Н.С.

Люшаков А.Д.

Нарушевич А.Н.

Орешко Ю.Е.

Полтанович А.В.

Чупрынин В.Ф.

Шумских В.Г.

 ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1.Рассмотрение и одобрение плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Мошковском районе на 2022 год.

СЛУШАЛИ: Бабич Т.П. – начальника управления экономического развития и труда администрации Мошковского района.

Бабич Т.П. довела до присутствующих информацию об инвестиционных объектах, реализация которых будет осуществляться на территории Мошковского района в 2022 году. Предложила включить в план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Мошковском районе на 2022 год включить 15 реализуемых инвестиционных проектов и 5 инвестиционных проектов планируемых к реализации (прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:

Полтанович А.В., Орешко Ю.Е., Дарнев С.П. предложили внести инвестиционные объекты в план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Мошковском районе на 2021 год.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Мошковском районе на 2022 год.

Председатель А.А. Бараник

Секретарь С.Б. Тихонова

План инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры

на территории Мошковского района Новосибирской области на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Место реализации (адрес)** | **Наименование объекта** | **Отрасль** | **Источник финанси****рования** | **Размер финанси****рования проекта, млн. руб.** | **Плани****руемые сроки заверше****ния строите****льства** | **Фактическое состояние** | **Мощность потребления** | **Основание реализации** | **Вид объекта** | **Инициа-****тор** | **Контакт****ные****данные** |
| **электроэнергии, кВт/ч** | **тепловой энергии, Гкал** | **газа, тыс.м3** | **воды, тыс. м3** |
|  | **Реализуемые** |
| 1 | Мошковский район, р.п. Мошковоул. Первомайская, ул. Колхозная | Строительство водопровода протяженностью 1705 м. | ЖКХ | ОБ, МБ | 9,2912 | 2022 | Заключено соглашение с Министерством ЖКХ Новосибирской области.Выполнен монтаж водопровода 2356 м по улицам. | 0 | 0 | 0 | 4 | Подпрограмма «Чистая вода» ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» | Реализуемый | Администрация р.п. Мошково | 8-383-48-21-188 |
| 2 | Мошковский район, р.п. Мошково | Реализация мероприятий по выносу водопровода из канала тепловой сети р.п. Мошково  | ЖКХ | ОБ, МБ | 14,2323 | 2022 | Заключено соглашение с Министерством ЖКХ Новосибирской области. Выполнен монтаж водопровода 1464 м | 0 | 0 | 0 | Протяженность 1,6 км. | Модернизация объектов ЖКХГП НСО «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области» | Реализуемый | Администрация р.п. Мошково | 8-383-48-21-188 |
| 3 | Мошковский район, р.п. Станционно-Ояшинский, с. Новомошковское | Строительство газопровода высокого давления (1800 домовладений) | ЖКХ  | ОБ, МБ | 197,4692 |  2022 | Заключено соглашение с Министерством ЖКХ и энергетики НСО. Выполнено строительство высокого давления р.п. Станционно-Ояшинский | 0 | 0 | Протяженность 74,13 км | 0 | ГП НСО «Газификация Новосибирской области»  | Реализуемый  | Администрация Мошковского района Новосибирской области | 8383-48-21-029 |
| 4 | Мошковский район, д. Кузнецовка, п. Красногорский | Строительство газопровода высокого давления (1800 домовладений) | ЖКХ | ОБ, МБ | 25,4746 | 2022 | Заключено соглашение с Министерством ЖКХ и энергетики НСО, Работы по строительству выполнены, оплата будет произведена в 2022 году | 0 | 0 |  Протяжённость 14 857 м  | 0 | ГП НСО «Газификация Новосибирской области» | Реализуемый  | Администрация Мошковского района Новосибирской области | 8383-48-21-029 |
| 5 | Мошковский район, п. Октябрьский | Жилые дома | Строительство | Внебюд-жетные средства | 250 | 2032 | Ведется строительство | 150 | 0,1 | 15 | 1 | Частный инвестор | Реализуемый | Администрация Барлакского с/с | 8 (348 48) - 43-117 |
| 6 | Мошковский район, Жилой район "Светлый" на 20 тысяч жителей | Жилые дома | Строительство | Внебюджетные средства | 350 | 2032 | Ведется строительство | 16074 | 3 | 1071 | 144 | Частный инвестор | Реализуемый | ООО "Антар" | 8 913-007-53-76 |
| 7 | Мошковский район, Жилой район "Рябиновый" на 20 тысяч жителей | Жилые дома | Строительство | Внебюджетные средства | 200 | 2032 | Ведется строительство | 10714 | 2 | 714 | 96 | Частный инвестор | Реализуемый | Частный инвестор Фендик Юрий Владимирович | 8 923-246-90-01 |
| 8 | Мошковский район, Жилой район "Заречный" на 20 тысяч жителей | Жилые дома | Строительство | Внебюджетные средства | 200 | 2032 | Ведется строительство | 10714 | 2 | 714 | 96 | Частный инвестор | Реализуемый | Частный инвестор Рябуха Юлий Владимирович | 8 913-986-37-59 |
| 9 | Мошковский район, Жилой район "Крылатский" на 4,2 тысяч жителей | Жилые дома | Строительство | Внебюджетные средства | 150 | 2032 | Ведется строительство | 10714 | 0\* | 714 | 96 | Частный инвестор | Реализуемый | Частный инвестор Фендик Юрий Владимирович | 8 923-246-90-01 |
| 10 | Мошковский район, с. Сокур, жилой район Южный на 20 тыс. жителей | Жилые дома | Строительство | Внебюджетные средства | 200 | 2032 | Ведется строительство | 10714 | 0\* | 714 | 96 | Частный инвестор | Реализуемый | ООО "Альпари" | 8(383-48)-222-30-00 |
| 11 | Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Калинина на 1.5 тыс. жителей | Жилые дома | Строительство | Внебюджетные средства | 200 | 2032 | Ведется строительство | 8035 | 0\* | 500 | 90 | Частный инвестор | Реализуемый | Администрация р.п. Мошково и индивидуальные застройщики | 8 (383 48) 21-188 |
| 12 | Мошковский район, п. Октябрьский, жилой район "Светлый", ул. Рассветная, д. 9 | Приобретение помещения детского сада-ясли на 117 местна 1 этаже жилого дома по ул. Рассветная д. 9 в ж.р. "Светлый", п. Октябрьский  | Образование | ОБ, МБ | 43,5005 | 2022 | Осуществлён выкуп помещений детского сада, ведётся работа по получению лицензии на ведение образовательной деятельности | 58,9 | 846,67752 | 0 | 3,6 | ГП «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» | Реализуемый | Администрация Мошковского района Новосибирской области | 8 (383 48) 21 259 |
| 13 | Мошковский район, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, 4 | Капитальный ремонт зданияМКОУ Октябрьская СОШ школы по адресу: Мошковскийрайон, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, 4 | Образование | ОБ, МБ | 40,498  | 2022 | Ведётся капитальный ремонт здания | 80,8 | 377,48 | 0 | 0,3 | ГП «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» | Реализуемый | Администрация Мошковского района Новосибирской области | 8 (383 48) 21 259 |
| 14 | Мошковский район,п.Октябрьский | Строительство рекреацион-ного парка «Парк познания» | Отдых | Внебюджетные средства | 200,0 | 2022-2023 | Ведется строительство рекреационного и туристического объекта | 400 | 0 | 0 | 1,3 | Частный инвестор | Реализуемый | ООО «Парк Мира» | 8 383 363 38 10 |
| 15 | Мошковский район, с. Участок Балта | Реконструкция (восстановление) имущественного комплексарыбопитомника  | Рыбоводство | Внебюджетные средства | 10,0 | 2058 | Восстановление и реконструкция рыбоуловителей.Модернизация и ремонт питающих каналов выростных и зимовалых прудов.Ремонт зимовалых прудов. Восстановление маточного поголовья.Закупка рыбопосадочного материала. | 15 | - | - | 3 | Частный инвестор | Реализуемый | ООО «Эко-Парк» в лице директора Вергунова Александра Юрьевича | 8-983-313-77-99 |
|  | **Планируемые к реализации** |
| 1 | Мошковский район, р.п. Мошково | Строительство 2 очереди стадиона |  Физическая культура и спорт | ОБ, МБ | 73,050 | 2022-2024 | Ведется корректировка проектной документация  | 150 | 0 | 0 | 5 | ГП «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» | Планируемый к реализации | Администрация Мошковского района Новосибирской области | 8383-48-21-338 |
| 2 | Мошковский район, с.Дубровино | Строительство ФАПа | Здравоохранение | ОБ | 17,4976 | 2022-2023 | Предоставлен участок для строительства. .Ведется проектирование | 0 | 0 | 0 | 0 | ГП НСО «Развитие здравоохранения Новосибирской области» | Планируемый к реализации | Министерство здравоохранения НСО | 8 (383 48) 21-184 |
| 3 | Мошковский район, с.Барлак | Строительство ФАПа | Здравоохранение | ОБ | 1,25 | 2022-2023 | Оформление земельного участка для строительства ФАПа.Разработка ПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | ГП НСО «Развитие здравоохранения Новосибирской области» | Планируемый к реализации | Министерство здравоохранения НСО | 8 (383 48) 21-184 |
| 4 | Мошковский район, п.Барлакский | Строительство ФАПа | Здравоохранение | ОБ | 1,25 | 2022-2023 | Оформление земельного участка для строительства ФАПа.Разработка ПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | ГП НСО «Развитие здравоохранения Новосибирской области» | Планируемый к реализации | Министерство здравоохранения НСО | 8 (383 48) 21-184 |
| 5 | Мошковский район. р.п.Станционно-Ояшинский | Строительство Дома Культуры | Культура  | ОБ, МБ | 85,120  | 2022-2024 | Подготовлена площадка для строительства, проектно-сметная документация в разработке.  | 0 | 0 | 0 | 0 | ГП НСО «Культура Новосибирской области» | Планируемый к реализации | Администрация Мошковского района | 8 (383 48) 23-142 |