**АДМИНИСТРАЦИЯ МОШКОВСКОГО РАЙОНА**

**Протокол**

**заседания Совета по инвестициям**

**Мошковского района Новосибирской области**

27.01.2023 р.п. Мошково

Председатель: Бараник А.А. – заместитель Главы администрации Мошковского района Новосибирской области, инвестиционный уполномоченный

Секретарь: Тихонова С.Б. - главный специалист управления экономического развития и труда администрации Мошковского района

Присутствовали:

Бабич Т.П

Балабаев О.И.

Дарнев С.П.

Рибчинская Т.И

Нарушевич А.Н.

Орешко Ю.Е.

Полтанович А.В.

Шумских В.Г.

 ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1.Рассмотрение и одобрение плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Мошковском районе на 2023 год.

СЛУШАЛИ: Бабич Т.П. – начальника управления экономического развития и труда администрации Мошковского района.

Бабич Т.П. довела до присутствующих информацию об инвестиционных объектах, реализация которых будет осуществляться на территории Мошковского района в 2023 году. Предложила включить в план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Мошковском районе на 2023 год включить 15 реализуемых инвестиционных проектов и 5 инвестиционных проектов планируемых к реализации (прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:

Бараник А.А, Полтанович А.В. предложили внести инвестиционные объекты в план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Мошковском районе на 2023 год.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Мошковском районе на 2023 год.

Председатель А.А. Бараник

Секретарь С.Б. Тихонова

План инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры

на территории Мошковского района Новосибирской области на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Место реализации (адрес)** | **Наименование объекта** | **Отрасль** | **Источник финанси****рования** | **Размер финанси****рования проекта, млн. руб.** | **Плани****руемые сроки заверше****ния строите****льства** | **Фактическое состояние** | **Мощность потребления** | **Основание реализации** | **Вид объекта** | **Инициа-****тор** | **Контакт****ные****данные** |
| **электроэнергии, кВт/ч** | **тепловой энергии, Гкал** | **газа, тыс.м3** | **воды, тыс. м3** |
|  | **Реализуемые** |
| 1 | Мошковский район, с.Дубровино | Строительство ФПАа | Здравоохранение | ОБ | 17,6591 | 30.06.2023 | Идет строительство ФАПа | 0 | 0 | 0 | 0 | ГП НСО « Развитие здравоохранения Новосибирской области» | Реализуемый | Министерство здравоохранения НСО | 8(383-48)23-099 |
| 2 | Мошковский район, с.Барлак | Строительство ФПАа | Здравоохранение | ОБ | 17,6591 | 2023 | На стадии проектирования | 0 | 0 | 0 | 0 | ГП НСО « Развитие здравоохранения Новосибирской области» | Реализуемый | Министерство здравоохранения НСО | 8(383-48)23-099 |
| 3 | Мошковский район, п.Барлакский | Строительство ФПАа | Здравоохранение | ОБ | 17,6591 | 2023 | На стадии проектирования | 0 | 0 | 0 | 0 | ГП НСО « Развитие здравоохранения Новосибирской области» | Реализуемый | Министерство здравоохранения НСО | 8(383-48)23-099 |
| 4 | Мошковский район, с. Белоярка, ул. Центральная 7/1 | Создание модельных муниципальных библиотек | Культура  | ФБ, ОБ, МБ | 10,000 | 4 квартал 2023 | Уведомление №2 (ОБ, ФБ) о бюджетных ассигнованиях областного бюджета Новосибирской области на 2023г. и плановый период 2024 и 2025г от 01.01.2023г. Министерство культуры Новосибирской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  В рамках региональной составляющей федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Новосибирская область» национального проекта «Культура» в 2023 году | реализуемый | Администрация Мошковского района Новосибирской области | 8-383-48-23-142 |
| 5 | Мошковский район. р.п.Станционно-Ояшинский | Строительство Дома Культуры | Культура  | ОБ, МБ | 85,120  | 2023-2025 | Подготовлена площадка для строительства, проектно-сметная документация получила положительную оценку.  | 0 | 0 | 0 | 0 | ГП НСО «Культура Новосибирской области» | реализуемый | Администрация Мошковского района | 8 (383 48) 23-142 |
| 6 | р.п. Мошково НСО, ул. Народная  | Спорткорпус с плоскостными сооружениями в р. п. Мошково НСО | Физическая культура и спорт | ОБ | 70,0 | 2024-2025 | Строительство приостановлено | 150 | 0 | 0 | 5 | Гос. программа «Развитие Физической культуры и спорта В Новосибирской области» | Плоскостное сооружение | Администрация Мошковского района НСО | 8-383-48-21-338 |
| 7 | Мошковский район, с. Участок Балта | Реконструкция (восстановление) имущественного комплексарыбопитомника  | Рыбоводство | Внебюджетные средства | 10,0 | 2058 | Восстановление и реконструкция рыбоуловителей.Модернизация и ремонт питающих каналов выростных и зимовалых прудов.Ремонт зимовалых прудов. Восстановление маточного поголовья.Закупка рыбопосадочного материала. | 15 | - | - | 3 | Частный инвестор | Реализуемый | ООО «Эко-Парк» в лице директора Вергунова Александра Юрьевича | 8-983-313-77-99 |
| 8 | Мошковский район, п. Октябрьский | Жилые дома | Строительство | Внебюд-жетные средства | 250 | 2032 | Ведется строительство | 150 | 0,1 | 15 | 1 | Частный инвестор | Реализуемый | Администрация Барлакского с/с | 8 (348 48) - 43-117 |
| 9 | Мошковский район, Жилой район "Светлый" на 20 тысяч жителей | Жилые дома | Строительство | Внебюджетные средства | 350 | 2032 | Ведется строительство | 16074 | 3 | 1071 | 144 | Частный инвестор | Реализуемый | ООО "Антар" | 8 913-007-53-76 |
| 10 | Мошковский район, Жилой район "Рябиновый" на 20 тысяч жителей | Жилые дома | Строительство | Внебюджетные средства | 200 | 2032 | Ведется строительство | 10714 | 2 | 714 | 96 | Частный инвестор | Реализуемый | Частный инвестор Фендик Юрий Владимирович | 8 923-246-90-01 |
| 11 | Мошковский район, Жилой район "Заречный" на 20 тысяч жителей | Жилые дома | Строительство | Внебюджетные средства | 200 | 2032 | Ведется строительство | 10714 | 2 | 714 | 96 | Частный инвестор | Реализуемый | Частный инвестор Рябуха Юлий Владимирович | 8 913-986-37-59 |
| 12 | Мошковский район, Жилой район "Крылатский" на 4,2 тысяч жителей | Жилые дома | Строительство | Внебюджетные средства | 150 | 2032 | Ведется строительство | 10714 | 0\* | 714 | 96 | Частный инвестор | Реализуемый | Частный инвестор Фендик Юрий Владимирович | 8 923-246-90-01 |
| 13 | Мошковский район, с. Сокур, жилой район Южный на 20 тыс. жителей | Жилые дома | Строительство | Внебюджетные средства | 200 | 2032 | Ведется строительство | 10714 | 0\* | 714 | 96 | Частный инвестор | Реализуемый | ООО "Альпари" | 8(383-48)-222-30-00 |
| 14 | Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Калинина на 1.5 тыс. жителей | Жилые дома | Строительство | Внебюджетные средства | 200 | 2032 | Ведется строительство | 8035 | 0\* | 500 | 90 | Частный инвестор | Реализуемый | Администрация р.п. Мошково и индивидуальные застройщики | 8 (383 48) 21-188 |
| 15 | Мошковский район,п.Октябрьский | Строительство рекреацион-ного парка «Парк познания» | Туризм | Внебюджетные средства | 400,0 | 2023-2024 | Ведется строительство рекреационного и туристического объекта | 400 | 0 | 0 | 1,3 | Частный инвестор | Реализуемый | ООО «Парк Мира» | 8 383 363 38 10 |
|  | **Планируемые к реализации** |
| 1 | Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Пионерская, 13 | Капитальный ремонт зданияМКОУ Мошковская СОШ № 2 по адресу: Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Пионерская, 13 | Образование | ОБ, МБ | 32933,19 | 2024 | Ведётся разработка проектно-сметной документации | 63,75 | 723,9 | 0 | 0,62 | ГП «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» | Планируемый к реализации | Администрация Мошковского района Новосибирской области | 8 (383-48) 21-259 |
| 2 | Мошковский район, п.Емельяновский | Строительство ФАПа | Здравоохранение | ОБ | 17,6591 | 2024 | Предоставлен участок для строительства. .Ведется проектирование | 0 | 0 | 0 | 0 | ГП НСО «Развитие здравоохранения Новосибирской области» | Планируемый к реализации | Министерство здравоохранения НСО | 8 (383 48) 21-184 |
| 3 | Мошковский район, с. Сарапулка | Строительство ФАПа | Здравоохранение | ОБ | 17,6591 | 2024 | Оформление земельного участка для строительства ФАПа.Разработка ПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | ГП НСО «Развитие здравоохранения Новосибирской области» | Планируемый к реализации | Министерство здравоохранения НСО | 8 (383 48) 21-184 |
| 4 | Мошковский район, п. Октябрьский | Строительство Дома Культуры | Культура  | ФБ, ОБ, МБ | 450,0 | 2024-2026 | Готовится ПСД, имеется земельный участок под строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | ГП Комплексное развитие сельских территорий | Планируемый к реализации | Администрация Мошковского района | 8 (383 48) 23-142 |
| 5 | Мошковский район, р.п. Мошково | Жилые дома – служебное жилье  | Строительство | ОБ, МБ | 49,229 | 2024-2025 | Выбор земельного участка под строительство жилого дома. Запрос коммерческих предложений на разработку ПСД на строительство жилых домов.  | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья в рамках программы «Стимулирование жилищного строительства Новосибирской области»  | Планируемый к реализации | Администрация Мошковского района Новосибирской области | 8(383 48) 21-338 |