**АДМИНИСТРАЦИЯ МОШКОВСКОГО РАЙОНА**

**Протокол**

**заседания Совета по инвестициям**

**Мошковского района Новосибирской области**

29.01.2024 р.п. Мошково

Председатель: Бараник А.А. – заместитель Главы администрации Мошковского района Новосибирской области, инвестиционный уполномоченный

Секретарь: Тихонова С.Б. - главный специалист управления экономического развития и труда администрации Мошковского района

Присутствовали:

Бабич Т.П

Балабаев О.И.

Дарнев С.П.

Рибчинская Т.И

Нарушевич А.Н.

Орешко Ю.Е.

Полтанович А.В.

Шумских В.Г.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1.Рассмотрение и одобрение плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Мошковском районе на 2024 год.

СЛУШАЛИ: Бабич Т.П. – начальника управления экономического развития и труда администрации Мошковского района.

Бабич Т.П. довела до присутствующих информацию об инвестиционных объектах, реализация которых будет осуществляться на территории Мошковского района в 2024 году. Предложила включить в план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Мошковском районе на 2024 год включить 11 реализуемых инвестиционных проектов и 10 инвестиционных проектов планируемых к реализации (прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:

Бараник А.А, Полтанович А.В. предложили внести инвестиционные объекты в план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Мошковском районе на 2024 год.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Мошковском районе на 2024 год.

Председатель А.А. Бараник

Секретарь С.Б. Тихонова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации Мошковского района Новосибирской области  от 26.01.2024 № 144-па |

**План инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры**

**на территории Мошковского района Новосибирской области на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Место реализации (адрес)** | **Наименование объекта** | **Отрасль** | **Источник финанси**  **рования** | **Размер финанси**  **рования проекта, млн. руб.** | **Плани**  **руемые сроки заверше**  **ния строите**  **льства** | | **Фактическое состояние** | **Мощность потребления** | | | | | | **Основание реализации** | **Вид объекта** | **Инициа-**  **тор** | **Контакт**  **ные**  **данные** |
| **электроэнергии, кВт/ч** | **тепловой энергии, Гкал** | **газа, тыс. м3** | | **воды, тыс. м3** | |
|  | **Реализуемые** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мошковский район, с.Барлак | Строительство ФПАа | Здравоохранение | ОБ | 17,6591 | 2024 | В стадии строительства | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | ГП НСО « Развитие здравоохранения Новосибирской области» | Реализуе  мый | Министерст  во здравоохранения НСО | 8 (383 48) 21-981 | |
| 2 | Мошковский район, п.Барлакский | Строитель  ство ФПАа | Здравоох  ранение | ОБ | 17,6591 | 2024 | В стадии строительства | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | ГП НСО « Развитие здравоохранения Новосибирской области» | Реализуе  мый | Министерст  во здравоохранения НСО | 8 (383 48) 21-981 | |
| 3 | Мошковский район,  с. Участок Балта | Реконструк  ция (восстановление) имущественного комплекса  рыбопитом  ника | Рыбоводство | Внебюджетные средства | 10,0 | 2058 | Восстановление и реконструк  ция рыбоуловителей.Модернизация и ремонт питающих каналов выростных и зимовалых прудов.  Ремонт зимовалых прудов.  Восстановление маточного поголовья.  Закупка рыбопосадочного материала. | | 15 | - | | - | | 3 | Частный инвестор | Реализуе  мый | ООО «Эко-Парк»  в лице директора Вергунова Александ  ра Юрьевича | 8-983-313-77-99 | |
| 4 | Мошковский район,  п. Октябрьский | Жилые дома | Строительство | Внебюд-жетные средства | 250 | 2032 | Ведется строительство | | 150 | 0,1 | | 15 | | 1 | Частный инвестор | Реализуемый | Админист  рация Барлакс  кого с/с | 8 (348 48) - 43-117 | |
| 5 | Мошковский район, Жилой район "Светлый" на 20 тысяч жителей | Жилые дома | Строительство | Внебюд  жетные средства | 350 | 2032 | Ведется строительство | | 16074 | 3 | | 1071 | | 144 | Частный инвестор | Реализуемый | ООО "Антар" | 8 913-007-53-76 | |
| 6 | Мошковский район,  Жилой район "Рябиновый"  на 20 тысяч жителей | Жилые дома | Строительство | Внебюд  жетные средства | 200 | 2032 | Ведется строительство | | 10714 | 2 | | 714 | | 96 | Частный инвестор | Реализуемый | Частный инвестор Фендик Юрий Владимирович | 8 923-246-90-01 | |
| 7 | Мошковский район,  Жилой район "Заречный"  на 20 тысяч жителей | Жилые дома | Строительство | Внебюд  жетные средства | 200 | 2032 | Ведется строительство | | 10714 | 2 | | 714 | | 96 | Частный инвестор | Реализуемый | Частный инвестор Рябуха Юлий Владимирович | 8 913-986-37-59 | |
| 8 | Мошковский район,  Жилой район "Крылатский"  на 4,2 тысяч жителей | Жилые дома | Строительство | Внебюд  жетные средства | 150 | 2032 | Ведется строительство | | 10714 | 0\* | | 714 | | 96 | Частный инвестор | Реализуемый | Частный инвестор Фендик Юрий Владимирович | 8 923-246-90-01 | |
| 9 | Мошковский район, с. Сокур, жилой район Южный на 20 тыс. жителей | Жилые дома | Строительство | Внебюд  жетные средства | 200 | 2032 | Ведется строительство | | 10714 | 0\* | | 714 | | 96 | Частный инвестор | Реализуемый | ООО "Альпари" | 8(383-48)-222-30-00 | |
| 10 | Мошковский район,  р.п. Мошково, ул. Калинина  на 1.5 тыс. жителей | Жилые дома | Строительство | Внебюд  жетные средства | 200 | 2032 | Ведется строительство | | 8035 | 0\* | | 500 | | 90 | Частный инвестор | Реализуемый | Администрация р.п. Мошково и индивидуальные застройщики | 8 (383 48) 21-188 | |
| 11 | Мошковский район,  п.Октябрьский | Строительство рекреацион-  ного парка «Парк познания» | Туризм | Внебюд  жетные средства | 400,0 | 2024-2026 | Ведется строительство рекреацион  ного и туристичес  кого объекта | | 400 | 0 | | 0 | | 1,3 | Частный инвестор | Реализуемый | ООО «Парк Мира» | 8 383 363 38 10 | |
|  | **Планируемые к реализации** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мошковский район, п.Емельяновский | Строитель  ство ФАПа | Здравоох  ранение | ОБ | 17,6591 | 2024 | | Предоставлен участок для строительстваВедется проектирова  ние | 0 | 0 | 0 | | 0 | | ГП НСО «Развитие здравоохранения Новосибирской области» | Планируе  мый к реализа  ции | Министерст  во здравоохранения НСО | 8 (383 48) 21-981 |
| 2 | Мошковский район,  с. Сарапулка | Строитель  ство ФАПа | Здравоох  ранение | ОБ | 17,6591 | 2024 | | Оформление земельного участка для строительства ФАПа.  Разработка ПСД | 0 | 0 | 0 | | 0 | | ГП НСО «Развитие здравоохранения Новосибирской области» | Планируе  мый к реализа  ции | Министерст  во здравоохранения НСО | 8 (383 48) 21-981 |
| 3 | Мошковский район,  с. Мотково | Строитель  ство ФАПа | Здравоохранение | ОБ | 17,6591 | 2025 | | Выбор земельного участка под строительство жилого дома. Запрос коммерческих предложений на разработку ПСД на строительство | 0 | 0 | 0 | | 0 | | ГП НСО «Развитие здравоохранения Новосибирской области» | Планируемый к реализа  ции | Министерство здравоохранения НСО | 8 (383 48) 21-981 |
| 4 | Мошковский район,  п. Октябрьский | Строитель  ство Дома Культуры | Культура | ФБ, ОБ, МБ | 450,0 | 2025-2027 | | Готовится ПСД, имеется земельный участок под строительство | 0 | 0 | 0 | | 0 | | ГП НСО «Культура Новосибирской области | Планируемый к реализ  ции | Администрация Мошковско  го района Новосибирс  кой области | 8 (383 48) 23-142 |
| 5 | Мошковский район, с. Сокур, ул. Советская 15 | Создание модельных муниципальных библиотек | Культура | ФБ, ОБ, МБ | 8,000 | 2025 | | Подготовка помещения к реализации проекта (капитальный ремонт помещения) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | В рамках региональной составляющей федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Новосибирская область» национального проекта «Культура» | Планируе  мый к реализа  ции | Администрация Мошковско  го района Новосибирс  кой области | 8-383-48-23-142 |
| 6 | Мошковский район. р.п.Станционно-Ояшинский | Строительство Дома Культуры | Культура | ОБ, МБ | 85,120 | 2025-2027 | | Подготовлена площадка для строительства, проектно-сметная документация получила положительную оценку. | 0 | 0 | 0 | | 0 | | ГП НСО «Культура Новосибирской области» | Планируе  мый к реализа  ции | Администрация Мошковско  го района Новосибирс  кой области | 8 (383 48) 23-142 |
| 7 | Мошковский район, с. Барлак | Строительство водоза  борной скважины с установкой водоподго  товки в с. Барлак | Жилищно-коммунальное хозяйство | ОБ | 22, 449 | 4 квартал 2024 года | | Проектирова  ние | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Распоряжение Правительства Новосибирской области от 25.07.2023 №561-рп «О выделении денежных средств» | Планируе  мый к реализации | Администрация Мошковско  го района | (838348) 21-066 |
| 8 | Мошковский район с. Новомошковское | Строительство водоза  борной скважины с установкой водоподготовки в с. Новомошковское | Жилищно-коммунальное хозяйство | ОБ | 26, 628 | 4 квартал 2024 года | | Проектирова  ние | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Распоряжение Правительства Новосибирской области от 30.06.2023 №448-рп «О выделении денежных средств» | Планируе  мый к реализации | Администрация Мошковско  го района | (838348) 21-066 |
| 9 | р.п. Мошково НСО, ул. Народная | Спорткорпус с плоскостны  ми сооружениями в р. п. Мошково | Физичес  кая культура и спорт | ОБ | 412,4 | 2024-2026 | | Строительство приостановлено | 150 | 0 | 0 | | 5 | | Гос. программа «Развитие Физической культуры и спорта В Новосибирской области» | Планируе  мый к реализации | Администрация Мошковско  го района НСО | 8-383-48-21-338 |
| 10 | Мошковский район, р.п. Мошково | Жилые дома – служебное жилье | Строительство | ОБ, МБ | 51,522 | 2024-2025 | | Выбор земельного участка под строительство жилого дома. Запрос коммерческих предложений на разработку ПСД на строительство жилых домов. | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья в рамках программы «Стимулирование жилищного строительства Новосибирской области» | Планируе  мый к реализа  ции | Администрация Мошковско  го района Новосибирс  кой области | 8(383 48) 21-338 |