Приложение № \_\_

к Постановлению администрации

Мошковского района Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень инвестиционных проектов Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   
Барлакского сельсовета (2025-2035)

| **Мероприятия** | **Всего** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ** | | | | | | | | | | | | |
| **Строительство** | | | | | | | | | | | | |
|  | *12 971,9* | *1 724,4* | *2 224,7* | *2 224,7* | *924,7* | *924,7* | *824,7* | *824,8* | *824,8* | *824,8* | *824,8* | *824,8* |
| *Повышение энергоэффективности и энергосбережения* | *12 971,9* | *1 724,4* | *2 224,7* | *2 224,7* | *924,7* | *924,7* | *824,7* | *824,8* | *824,8* | *824,8* | *824,8* | *824,8* |
| Проведение предпроектного обследования узлов учёта электроэнергии, выполнение проектно-сметных работ | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение приборов учёта, оборудования для установки приборов учёта | 7 971,9 | 724,4 | 724,7 | 724,7 | 724,7 | 724,7 | 724,7 | 724,8 | 724,8 | 724,8 | 724,8 | 724,8 |
| Монтаж, установку, наладку основного и дополнительного оборудования и программного обеспечения в электрических сетях | 2 000,0 |  | 500,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **Модернизация** | | | | | | | | | | | | |
|  | **0,0** | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| **ИТОГО по направлению:** | **12 971,9** | **1 724,4** | **2 224,7** | **2 224,7** | **924,7** | **924,7** | **824,7** | **824,8** | **824,8** | **824,8** | **824,8** | **824,8** |
| **В том числе по строительству:** | **12 971,9** | **1 724,4** | **2 224,7** | **2 224,7** | **924,7** | **924,7** | **824,7** | **824,8** | **824,8** | **824,8** | **824,8** | **824,8** |
| **В том числе по модернизации** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Источник финансирования** | | | | | | | | | | | | |
| Амортизационные отчисления | 6 486,0 | 862,2 | 1 112,3 | 1 112,4 | 462,4 | 462,4 | 412,4 | 412,4 | 412,4 | 412,4 | 412,4 | 412,4 |
| Прибыль | 6 486,0 | 862,2 | 1 112,3 | 1 112,4 | 462,4 | 462,4 | 412,4 | 412,4 | 412,4 | 412,4 | 412,4 | 412,4 |
| Плата за подключение | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства частных инвесторов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по источникам:** | **12 971,9** | **1 724,4** | **2 224,7** | **2 224,7** | **924,7** | **924,7** | **824,7** | **824,8** | **824,8** | **824,8** | **824,8** | **824,8** |
| **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | |
| **Строительство** | | | | | | | | | | | | |
| *Генеральный план Барлакского сельсовета* | *48 600,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *1 000,0* | *6 000,0* | *8 600,0* | *9 200,0* | *9 200,0* | *11 000,0* | *3 600,0* |
| Установка трансформаторной подстанции в с. Локти | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |
| Установка 2 трансформаторных подстанций в с. Барлак | 1 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800,0 |  |
| Оборудование линиями электропередач 10 кВ территорий микрорайонов «Крылатский», «Рябиновый», северной части микрорайона «Рябиновый» и проектируемой территории п. Октябрьский | 10 000,0 |  |  |  |  |  |  | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Оборудование линиями электропередач территорий микрорайонов «Деревня Мира», «Заречный» | 7 000,0 |  |  |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Установка трансформаторных подстанций в микрорайонах «Крылатский», «Рябиновый», «Заречный», северной части микрорайона «Рябиновый», проектируемой территории п. Октябрьский | 4 200,0 |  |  |  |  |  |  | 600,0 | 1 200,0 | 600,0 | 1 200,0 | 600,0 |
| Строительство распределительных пунктов в микрорайоне «Рябиновый» | 25 000,0 |  |  |  |  |  | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
| **Модернизация** | | | | | | | | | | | | |
| *Генеральный план Барлакского сельсовета* | *146 125,0* | *11 875,0* | *11 875,0* | *14 875,0* | *14 875,0* | *17 041,7* | *14 041,7* | *14 041,7* | *11 875,0* | *11 875,0* | *11 875,0* | *11 875,0* |
| Реконструкция трансформаторной подстанции (ПС 35 кВ «Барлак») с переводом на класс напряжения 110 кВ и строительство питающих линий электропередачи 110 кВ в п. Октябрьский | 130 625,0 | 11 875,0 | 11 875,0 | 11 875,0 | 11 875,0 | 11 875,0 | 11 875,0 | 11 875,0 | 11 875,0 | 11 875,0 | 11 875,0 | 11 875,0 |
| Реконструкция линии электропередач (ЛЭП 10 кВ Ф.2 ПС 35 кВ «Барлак») в п. Октябрьский | 9 000,0 |  |  | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция линий электропередач 10-0,4 кВ в с. Локти | 6 500,0 |  |  |  |  | 2 166,7 | 2 166,7 | 2 166,7 |  |  |  |  |
| **ИТОГО по направлению:** | **194 725,0** | **11 875,0** | **11 875,0** | **14 875,0** | **14 875,0** | **18 041,7** | **20 041,7** | **22 641,7** | **21 075,0** | **21 075,0** | **22 875,0** | **15 475,0** |
| **В том числе по строительству:** | **48 600,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 000,0** | **6 000,0** | **8 600,0** | **9 200,0** | **9 200,0** | **11 000,0** | **3 600,0** |
| **В том числе по модернизации** | **146 125,0** | **11 875,0** | **11 875,0** | **14 875,0** | **14 875,0** | **17 041,7** | **14 041,7** | **14 041,7** | **11 875,0** | **11 875,0** | **11 875,0** | **11 875,0** |
| **Источник финансирования** | | | | | | | | | | | | |
| Амортизационные отчисления | 58 417,5 | 3 562,5 | 3 562,5 | 4 462,5 | 4 462,5 | 5 412,5 | 6 012,5 | 6 792,5 | 6 322,5 | 6 322,5 | 6 862,5 | 4 642,5 |
| Прибыль | 58 417,5 | 3 562,5 | 3 562,5 | 4 462,5 | 4 462,5 | 5 412,5 | 6 012,5 | 6 792,5 | 6 322,5 | 6 322,5 | 6 862,5 | 4 642,5 |
| Плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства | 77 890,0 | 4 750,0 | 4 750,0 | 5 950,0 | 5 950,0 | 7 216,7 | 8 016,7 | 9 056,7 | 8 430,0 | 8 430,0 | 9 150,0 | 6 190,0 |
| Средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО по источникам:** | **194 725,0** | **11 875,0** | **11 875,0** | **14 875,0** | **14 875,0** | **18 041,7** | **20 041,7** | **22 641,7** | **21 075,0** | **21 075,0** | **22 875,0** | **15 475,0** |
| **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | |
| **Строительство** | | | | | | | | | | | | |
| *Генеральный план Барлакского сельсовета* | *62 000,0* | *3 000,0* | *8 000,0* | *8 000,0* | *8 000,0* | *5 000,0* | *8 000,0* | *8 000,0* | *5 000,0* | *3 000,0* | *3 000,0* | *3 000,0* |
| Строительство источников тепловой энергии в микрорайонах «Рябиновый», «Светлый», «Крылатский» п. Октябрьский; | 8 000,0 |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  |  |  |
| Строительство источника тепловой энергии (котельной) в с. Барлак. | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство теплопровода распределительного (квартального) в микрорайонах «Крылатский» и «Рябиновый» п. Октябрьский; | 33 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Строительство источника тепловой энергии (газовой котельной) в микрорайоне «Рябиновый» п. Октябрьский; | 7 000,0 |  |  |  |  | 2 000,0 |  | 5 000,0 |  |  |  |  |
| Строительство 3-х источников тепловой энергии (газовых котельных) в микрорайоне «Крылатский» п. Октябрьский; | 9 000,0 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |
| **Модернизация** | | | | | | | | | | | | |
| *Схема теплоснабжения Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области* | *70 542,3* | *6 412,9* | *6 412,9* | *6 412,9* | *6 412,9* | *6 412,9* | *6 412,9* | *6 412,9* | *6 412,9* | *6 412,9* | *6 412,9* | *6 412,9* |
| Реконструкция котельных в ж.р. «Светлый» | 7 529,1 | 684,5 | 684,5 | 684,5 | 684,5 | 684,5 | 684,5 | 684,5 | 684,5 | 684,5 | 684,5 | 684,5 |
| Замена тепловых сетей | 63 013,2 | 5 728,5 | 5 728,5 | 5 728,5 | 5 728,5 | 5 728,5 | 5 728,5 | 5 728,5 | 5 728,5 | 5 728,5 | 5 728,5 | 5 728,5 |
| **ИТОГО по направлению:** | **132 542,3** | **9 412,9** | **14 412,9** | **14 412,9** | **14 412,9** | **11 412,9** | **14 412,9** | **14 412,9** | **11 412,9** | **9 412,9** | **9 412,9** | **9 412,9** |
| **В том числе по строительству:** | **62 000,0** | **3 000,0** | **8 000,0** | **8 000,0** | **8 000,0** | **5 000,0** | **8 000,0** | **8 000,0** | **5 000,0** | **3 000,0** | **3 000,0** | **3 000,0** |
| **В том числе по модернизации** | **70 542,3** | **6 412,9** | **6 412,9** | **6 412,9** | **6 412,9** | **6 412,9** | **6 412,9** | **6 412,9** | **6 412,9** | **6 412,9** | **6 412,9** | **6 412,9** |
| **Источник финансирования** | | | | | | | | | | | | |
| Амортизационные отчисления | 66 271,1 | 4 706,5 | 7 206,5 | 7 206,5 | 7 206,5 | 5 706,5 | 7 206,5 | 7 206,5 | 5 706,5 | 4 706,5 | 4 706,5 | 4 706,5 |
| Прибыль | 53 016,9 | 3 765,2 | 5 765,2 | 5 765,2 | 5 765,2 | 4 565,2 | 5 765,2 | 5 765,2 | 4 565,2 | 3 765,2 | 3 765,2 | 3 765,2 |
| Плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства | 13 254,2 | 941,3 | 1 441,3 | 1 441,3 | 1 441,3 | 1 141,3 | 1 441,3 | 1 441,3 | 1 141,3 | 941,3 | 941,3 | 941,3 |
| Средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО по источникам:** | **132 542,3** | **9 412,9** | **14 412,9** | **14 412,9** | **14 412,9** | **11 412,9** | **14 412,9** | **14 412,9** | **11 412,9** | **9 412,9** | **9 412,9** | **9 412,9** |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | |
| **Строительство** | | | | | | | | | | | | |
| *Схема водоснабжения и водоотведения Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области* | *120 848,3* | *13 838,2* | *13 838,2* | *16 760,6* | *10 915,9* | *10 915,9* | *10 915,9* | *10 915,9* | *10 915,9* | *10 915,9* | *10 915,9* | *0,0* |
| Строительство cооружения водоподготовки | 10 593,0 | 2 648,3 | 2 648,3 | 5 296,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водозаборного сооружения (водозаборный узел, скважина) | 1 096,4 | 274,1 | 274,1 | 548,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сети водоснабжения; линейное сооружение сети водоснабжения | 109 158,9 | 10 915,9 | 10 915,9 | 10 915,9 | 10 915,9 | 10 915,9 | 10 915,9 | 10 915,9 | 10 915,9 | 10 915,9 | 10 915,9 |  |
| *Стратегия СЭР Мошковского района* | *5 000,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *1 000,0* | *1 000,0* | *1 000,0* | *1 000,0* | *1 000,0* | *0,0* |
| Строительство скважины в п. Октябрьский с водоподготовкой | 5 000,0 |  |  |  |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
| *Генеральный план Барлакского сельсовета* | *177 867,2* | *8 274,1* | *16 548,2* | *17 096,4* | *17 096,4* | *17 096,4* | *17 096,4* | *17 096,4* | *17 096,4* | *17 096,4* | *16 822,3* | *16 548,2* |
| Бурение артезианских скважин в микрорайоне «Деревня Мира», п. Октябрьский; | 1 096,4 | 274,1 | 274,1 | 548,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение артезианских скважин в микрорайоне «Рябиновый», п. Октябрьский; | 1 096,4 |  | 274,1 | 274,1 | 548,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение артезианских скважин в микрорайоне «Крылатский», п. Октябрьский; | 1 096,4 |  |  | 274,1 | 274,1 | 548,2 |  |  |  |  |  |  |
| Бурение артезианских скважин в микрорайоне «Северный», п. Октябрьский; | 1 096,4 |  |  |  | 274,1 | 274,1 | 548,2 |  |  |  |  |  |
| Бурение артезианской скважины в микрорайоне «Светлый», п. Октябрьский; | 1 096,4 |  |  |  |  | 274,1 | 274,1 | 548,2 |  |  |  |  |
| Бурение артезианских скважин в южной части п. Октябрьский; | 1 096,4 |  |  |  |  |  | 274,1 | 274,1 | 548,2 |  |  |  |
| Бурение артезианских скважин в микрорайоне «Заречный», п. Октябрьский; | 1 096,4 |  |  |  |  |  |  | 274,1 | 274,1 | 548,2 |  |  |
| Бурение артезианских скважин в с. Барлак; | 1 096,4 |  |  |  |  |  |  |  | 274,1 | 274,1 | 548,2 |  |
| Строительство водопровода в микрорайоне «Заречный», п. Октябрьский; | 22 000,0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Строительство водопровода в микрорайоне «Рябиновый», п. Октябрьский; | 22 000,0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Строительство водопровода в микрорайоне «Крылатский», п. Октябрьский; | 22 000,0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Строительство водопровода в микрорайоне «Светлый», п. Октябрьский; | 22 000,0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Строительство водопровода в южной части п. Октябрьский; | 10 000,0 |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Строительство водопровода в с. Барлак; | 10 000,0 |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Строительство артезианских скважин вблизи п. Октябрьский; | 1 096,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,1 | 274,1 | 548,2 |
| Строительство водопроводного очистного сооружения (здание станции водоподготовки вблизи п. Октябрьский). | 60 000,0 |  | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| **Модернизация** | | | | | | | | | | | | |
| *Схема водоснабжения и водоотведения Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области* | *119 195,5* | *29 528,3* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *8 189,5* | *48 719,5* | *8 189,5* | *8 189,5* | *8 189,5* | *8 189,5* | *0,0* |
| Реконструкция системы водоснабжения с. Локти | 37 679,5 |  |  |  |  |  | 37 679,5 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция системы водоснабжения с. Барлак | 29 528,3 | 29 528,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей водоснабжения в ж.р. «Светлый» | 49 137,3 |  |  |  |  | 8 189,5 | 8 189,5 | 8 189,5 | 8 189,5 | 8 189,5 | 8 189,5 |  |
| Реконструкция водозаборного сооружения (водозаборный узел, скважина) в ж.р. «Светлый» | 2 850,5 |  |  |  |  |  | 2 850,5 |  |  |  |  |  |
| *Государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»* | *2 730,0* | *2 730,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Разработка проектно-сметной документации для объекта «Строительство водозаборной разведочно-эксплуатационной скважины, реконструкция участка водопроводной сети, установка станции водоочистки в с. Барлак | 2 730,0 | 2 730,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по направлению:** | **455 883,8** | **57 119,9** | **33 135,8** | **36 606,3** | **30 761,6** | **38 951,1** | **80 481,1** | **39 951,1** | **39 951,1** | **39 951,1** | **39 677,1** | **19 297,5** |
| **В том числе по строительству:** | **333 958,4** | **24 861,7** | **33 135,8** | **36 606,3** | **30 761,6** | **30 761,6** | **31 761,6** | **31 761,6** | **31 761,6** | **31 761,6** | **31 487,5** | **19 297,5** |
| **В том числе по модернизации** | **121 925,5** | **32 258,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **8 189,5** | **48 719,5** | **8 189,5** | **8 189,5** | **8 189,5** | **8 189,5** | **0,0** |
| **Источник финансирования** | | | | | | | | | | | | |
| Амортизационные отчисления | 226 576,9 | 27 195,0 | 16 567,9 | 18 303,2 | 15 380,8 | 19 475,6 | 40 240,6 | 19 975,6 | 19 975,6 | 19 975,6 | 19 838,5 | 9 648,8 |
| Прибыль | 135 946,2 | 16 317,0 | 9 940,7 | 10 981,9 | 9 228,5 | 11 685,3 | 24 144,3 | 11 985,3 | 11 985,3 | 11 985,3 | 11 903,1 | 5 789,3 |
| Плата за подключение | 45 315,4 | 5 439,0 | 3 313,6 | 3 660,6 | 3 076,2 | 3 895,1 | 8 048,1 | 3 995,1 | 3 995,1 | 3 995,1 | 3 967,7 | 1 929,8 |
| Бюджетные средства | 2 730,0 | 2 730,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства частных инвесторов | 45 315,4 | 5 439,0 | 3 313,6 | 3 660,6 | 3 076,2 | 3 895,1 | 8 048,1 | 3 995,1 | 3 995,1 | 3 995,1 | 3 967,7 | 1 929,8 |
| **ИТОГО по источникам:** | **455 883,8** | **57 119,9** | **33 135,8** | **36 606,3** | **30 761,6** | **38 951,1** | **80 481,1** | **39 951,1** | **39 951,1** | **39 951,1** | **39 677,1** | **19 297,5** |
| **ВОДООТВЕДЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | |
| **Строительство** | | | | | | | | | | | | |
| *Схема водоснабжения и водоотведения Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области* | *305 029,4* | *0,0* | *24 000,0* | *31 833,3* | *56 362,7* | *42 333,3* | *35 500,0* | *25 000,0* | *21 666,7* | *35 000,0* | *20 000,0* | *13 333,3* |
| Строительство очистных сооружений в п. Октябрьский | 24 529,4 |  |  |  | 24 529,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений в микрорайоне «Деревня Мира», п. Октябрьский; | 24 000,0 |  | 24 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений в микрорайоне «Рябиновый», п. Октябрьский; | 24 500,0 |  |  | 24 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений в микрорайоне «Крылатский», п. Октябрьский; | 24 500,0 |  |  |  | 24 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в микрорайоне «Крылатский», п. Октябрьский; | 25 000,0 |  |  |  |  | 25 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в микрорайоне «Рябиновый», п. Октябрьский; | 25 500,0 |  |  |  |  |  | 25 500,0 |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационной насосной станции в микрорайоне «Заречный», п. Октябрьский; | 20 000,0 |  |  |  |  | 6 666,7 | 6 666,7 | 6 666,7 |  |  |  |  |
| Строительство канализационной насосной станции в микрорайоне «Рябиновый», п. Октябрьский; | 20 000,0 |  |  |  |  |  |  | 6 666,7 | 6 666,7 | 6 666,7 |  |  |
| Строительство канализационной насосной станции в микрорайоне «Крылатский», п. Октябрьский; | 20 000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 6 666,7 | 6 666,7 | 6 666,7 |  |
| Строительство канализационной насосной станции в южной части п. Октябрьский; | 20 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 666,7 | 6 666,7 | 6 666,7 |
| Строительство канализационной насосной станции в с. Барлак; | 12 000,0 |  |  | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализации самотёчной в микрорайоне «Заречный», п. Октябрьский; | 10 000,0 |  |  | 3 333,3 | 3 333,3 | 3 333,3 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализации самотёчной в микрорайоне «Рябиновый», п. Октябрьский; | 10 000,0 |  |  |  |  | 3 333,3 | 3 333,3 | 3 333,3 |  |  |  |  |
| Строительство канализации самотёчной в микрорайоне «Крылатский», п. Октябрьский; | 10 000,0 |  |  |  |  |  |  | 3 333,3 | 3 333,3 | 3 333,3 |  |  |
| Строительство канализации самотёчной в микрорайоне «Светлый», п. Октябрьский; | 10 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 333,3 | 3 333,3 | 3 333,3 |
| Строительство канализации самотёчной в южной части п. Октябрьский; | 10 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 333,3 | 3 333,3 | 3 333,3 |
| Строительство канализации напорной в микрорайоне «Крылатский», п. Октябрьский. | 15 000,0 |  |  |  |  |  |  | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |  |
| **Модернизация** | | | | | | | | | | | | |
| *Генеральный план Барлакского сельсовета* | *112 467,1* | *13 233,7* | *0,0* | *6 227,6* | *18 624,5* | *12 396,9* | *12 396,9* | *12 396,9* | *12 396,9* | *12 396,9* | *12 396,9* | *0,0* |
| Реконструкция сетей водоотведения в п. Октябрьский | 12 455,2 |  |  | 6 227,6 | 6 227,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих о/с в ж.р. «Светлый» | 13 233,7 | 13 233,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водозаборного сооружения (водозаборный узел, скважина) в ж.р. «Светлый» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей водоотведения в ж.р. «Светлый» | 86 778,2 |  |  |  | 12 396,9 | 12 396,9 | 12 396,9 | 12 396,9 | 12 396,9 | 12 396,9 | 12 396,9 |  |
| **ИТОГО по направлению:** | **417 496,5** | **13 233,7** | **24 000,0** | **38 060,9** | **74 987,2** | **54 730,2** | **47 896,9** | **37 396,9** | **34 063,5** | **47 396,9** | **32 396,9** | **13 333,3** |
| **В том числе по строительству:** | **305 029,4** | **0,0** | **24 000,0** | **31 833,3** | **56 362,7** | **42 333,3** | **35 500,0** | **25 000,0** | **21 666,7** | **35 000,0** | **20 000,0** | **13 333,3** |
| **В том числе по модернизации** | **112 467,1** | **13 233,7** | **0,0** | **6 227,6** | **18 624,5** | **12 396,9** | **12 396,9** | **12 396,9** | **12 396,9** | **12 396,9** | **12 396,9** | **0,0** |
| **Источник финансирования** | | | | | | | | | | | | |
| Амортизационные отчисления | 208 748,2 | 6 616,9 | 12 000,0 | 19 030,5 | 37 493,6 | 27 365,1 | 23 948,4 | 18 698,4 | 17 031,8 | 23 698,4 | 16 198,4 | 6 666,7 |
| Прибыль | 83 499,3 | 2 646,7 | 4 800,0 | 7 612,2 | 14 997,4 | 10 946,0 | 9 579,4 | 7 479,4 | 6 812,7 | 9 479,4 | 6 479,4 | 2 666,7 |
| Плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства | 83 499,3 | 2 646,7 | 4 800,0 | 7 612,2 | 14 997,4 | 10 946,0 | 9 579,4 | 7 479,4 | 6 812,7 | 9 479,4 | 6 479,4 | 2 666,7 |
| Средства частных инвесторов | 41 749,6 | 1 323,4 | 2 400,0 | 3 806,1 | 7 498,7 | 5 473,0 | 4 789,7 | 3 739,7 | 3 406,4 | 4 739,7 | 3 239,7 | 1 333,3 |
| **ИТОГО по источникам:** | **417 496,5** | **13 233,7** | **24 000,0** | **38 060,9** | **74 987,2** | **54 730,2** | **47 896,9** | **37 396,9** | **34 063,5** | **47 396,9** | **32 396,9** | **13 333,3** |
| **ГАЗОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | |
| **Строительство** | | | | | | | | | | | | |
| *Генеральный план Барлакского сельсовета* | *370 000,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *16 666,7* | *78 333,3* | *83 333,3* | *66 666,7* | *41 666,7* | *41 666,7* | *41 666,7* |
| Строительство газопровода распределительного высокого давления в микрорайоне «Крылатский»; | 20 000,0 |  |  |  |  |  | 20 000,0 |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода распределительного среднего давления в микрорайоне «Заречный»; | 25 000,0 |  |  |  |  |  |  | 25000,00 |  |  |  |  |
| Строительство газопровода распределительного среднего давления в микрорайоне «Крылатский»; | 25 000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 25 000,0 |  |  |  |
| Строительство 5 газораспределительных станций в микрорайонах «Крылатский», «Рябиновый», «Заречный», «Светлый»; | 250 000,0 |  |  |  |  |  | 41 666,7 | 41 666,7 | 41 666,7 | 41 666,7 | 41 666,7 | 41 666,7 |
| Строительство газораспределительной станции в с. Барлак. | 50 000,0 |  |  |  |  | 16 666,7 | 16 666,7 | 16 666,7 |  |  |  |  |
| *Стратегия социально-экономического развития Мошковского района* | *20 000,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *20 000,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Строительство газопроводов высокого и низкого давления с. Локти | 20 000,0 |  |  |  |  | 20 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Модернизация** | | | | | | | | | | | | |
|  | *0,0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по направлению:** | **390 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **36 666,7** | **78 333,3** | **83 333,3** | **66 666,7** | **41 666,7** | **41 666,7** | **41 666,7** |
| **В том числе по строительству:** | **390 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **36 666,7** | **78 333,3** | **83 333,3** | **66 666,7** | **41 666,7** | **41 666,7** | **41 666,7** |
| **В том числе по модернизации** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Источник финансирования** | | | | | | | | | | | | |
| Амортизационные отчисления | 111 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 23 500,0 | 25 000,0 | 20 000,0 | 12 500,0 | 12 500,0 | 12 500,0 |
| Прибыль | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства | 279 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 666,7 | 54 833,3 | 58 333,3 | 46 666,7 | 29 166,7 | 29 166,7 | 29 166,7 |
| Средства частных инвесторов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по источникам:** | **390 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **36 666,7** | **78 333,3** | **83 333,3** | **66 666,7** | **41 666,7** | **41 666,7** | **41 666,7** |
| **СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ ТБО** | | | | | | | | | | | | |
| **Строительство** | | | | | | | | | | | | |
| **Модернизация** | | | | | | | | | | | | |
|  | *0,0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по направлению:** | **10 300,0** | **2 000,0** | **3 000,0** | **2 500,0** | **1 000,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **0,0** |
| **В том числе по строительству:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **В том числе по модернизации** | **10 300,0** | **2 000,0** | **3 000,0** | **2 500,0** | **1 000,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **0,0** |
| **Источник финансирования** | | | | | | | | | | | | |
| Амортизационные отчисления | 5 665,0 | *1 100,0* | *1 650,0* | *1 375,0* | *550,0* | *165,0* | *165,0* | *165,0* | *165,0* | *165,0* | *165,0* | *0,0* |
| Прибыль | 2 060,0 | *400,0* | *600,0* | *500,0* | *200,0* | *60,0* | *60,0* | *60,0* | *60,0* | *60,0* | *60,0* | *0,0* |
| Плата за подключение | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства | 2 575,0 | *500,0* | *750,0* | *625,0* | *250,0* | *75,0* | *75,0* | *75,0* | *75,0* | *75,0* | *75,0* | *0,0* |
| Средства частных инвесторов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по источникам:** | **10 300,0** | **2 000,0** | **3 000,0** | **2 500,0** | **1 000,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **0,0** |
| **ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:** | **1 583 676,7** | **92 616,6** | **85 899,0** | **105 930,5** | **134 212,1** | **158 278,0** | **239 541,3** | **196 111,4** | **171 544,7** | **157 878,1** | **144 404,0** | **97 260,9** |
| **ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ:** | **1 122 316,8** | **26 836,7** | **64 611,1** | **75 915,0** | **93 299,7** | **113 937,0** | **157 670,3** | **154 770,3** | **132 370,4** | **118 703,7** | **105 229,6** | **78 973,0** |
| **ПО МОДЕРНИЗАЦИИ:** | **461 359,8** | **65 779,9** | **21 287,9** | **30 015,5** | **40 912,4** | **44 341,0** | **81 871,0** | **41 341,0** | **39 174,4** | **39 174,4** | **39 174,4** | **18 287,9** |
| **ВСЕГО ПО ИСТОЧНИКАМ:** | **1 583 676,7** | **92 616,6** | **85 899,0** | **105 930,5** | **134 212,1** | **158 278,0** | **239 541,3** | **196 111,4** | **171 544,7** | **157 878,1** | **144 404,0** | **97 260,9** |
| **АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ** | **668 043,4** | **42 668,3** | **40 724,5** | **50 115,3** | **64 181,1** | **62 212,3** | **100 110,7** | **76 875,7** | **68 239,0** | **66 405,7** | **59 308,7** | **37 202,1** |
| **ПРИБЫЛЬ** | **330 353,0** | **26 728,8** | **24 955,9** | **29 609,3** | **34 291,2** | **32 306,6** | **45 149,0** | **31 670,0** | **29 333,3** | **31 200,0** | **28 657,8** | **16 451,2** |
| **ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ** | **42 291,1** | **5 164,1** | **3 038,6** | **3 385,7** | **2 801,2** | **3 620,2** | **7 773,2** | **3 720,2** | **3 720,2** | **3 720,2** | **3 692,8** | **1 654,8** |
| **БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА** | **458 948,5** | **11 568,0** | **11 741,3** | **15 628,5** | **22 638,7** | **51 045,7** | **73 945,7** | **76 385,7** | **63 125,7** | **48 092,3** | **45 812,3** | **38 964,6** |
| **СРЕДСТВА ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ** | **84 040,8** | **6 487,4** | **5 438,6** | **7 191,8** | **10 299,9** | **9 093,2** | **12 562,9** | **7 459,9** | **7 126,5** | **8 459,9** | **6 932,5** | **2 988,2** |