Приложение № __

к Постановлению администрации

Мошковского района Новосибирской области

от ________________№____________

Перечень инвестиционных проектов Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Кайлинского сельсовета (2025-2035)

| Мероприятия | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12 971,9 | # 1 724,4 | # 2 224,7 | # 2 224,7 | # 924,7 | # 924,7 | # 824,7 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 |
| # Повышение энергоэффективности и энергосбережения | # 12 971,9 | # 1 724,4 | # 2 224,7 | # 2 224,7 | # 924,7 | # 924,7 | # 824,7 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 |
| # Проведение предпроектного обследования узлов учёта электроэнергии, выполнение проектно-сметных работ | # 3 000,0 | # 1 000,0 | # 1 000,0 | # 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Приобретение приборов учёта, оборудования для установки приборов учёта | # 7 971,9 | # 724,4 | # 724,7 | # 724,7 | # 724,7 | # 724,7 | # 724,7 | # 724,8 | # 724,8 | # 724,8 | # 724,8 | # 724,8 |
| # Монтаж, установку, наладку основного и дополнительного оборудования и программного обеспечения в электрических сетях | # 2 000,0 |  | # 500,0 | # 500,0 | # 200,0 | # 200,0 | # 100,0 | # 100,0 | # 100,0 | # 100,0 | # 100,0 | # 100,0 |
| # Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # ИТОГО по направлению: | # 12 971,9 | # 1 724,4 | # 2 224,7 | # 2 224,7 | # 924,7 | # 924,7 | # 824,7 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 |
| # В том числе по строительству: | # 12 971,9 | # 1 724,4 | # 2 224,7 | # 2 224,7 | # 924,7 | # 924,7 | # 824,7 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 |
| # В том числе по модернизации | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Амортизационные отчисления | # 6 486,0 | # 862,2 | # 1 112,3 | # 1 112,4 | # 462,4 | # 462,4 | # 412,4 | # 412,4 | # 412,4 | # 412,4 | # 412,4 | # 412,4 |
| # Прибыль | # 6 486,0 | # 862,2 | # 1 112,3 | # 1 112,4 | # 462,4 | # 462,4 | # 412,4 | # 412,4 | # 412,4 | # 412,4 | # 412,4 | # 412,4 |
| # Плата за подключение | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Бюджетные средства | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Средства частных инвесторов | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ИТОГО по источникам: | # 12 971,9 | # 1 724,4 | # 2 224,7 | # 2 224,7 | # 924,7 | # 924,7 | # 824,7 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
|  | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| ИТОГО по направлению: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе по строительству: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе по модернизации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Амортизационные отчисления | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Прибыль | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Плата за подключение | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Бюджетные средства | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Средства частных инвесторов | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # ИТОГО по источникам: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Стратегия СЭР Мошковского района | # 20 000,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 10 000,0 | # 10 000,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Строительство блочно-модульной угольной котельной в с. Кайлы | # 10 000,0 |  |  |  |  | # 10 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| # Строительство блочно-модульной угольной котельной в с. Томилово | # 10 000,0 |  |  |  |  |  | # 10 000,0 |  |  |  |  |  |
| # Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Генеральный план Дубровинского сельсовета | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| ИТОГО по направлению: | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе по строительству: | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе по модернизации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Амортизационные отчисления | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Прибыль | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Плата за подключение | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Бюджетные средства | # 20 000,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 10 000,0 | # 10 000,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Средства частных инвесторов | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # ИТОГО по источникам: | # 20 000,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 10 000,0 | # 10 000,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Стратегия СЭР Мошковского района | # 13 000,0 | # 3 000,0 | # 3 000,0 | # 3 000,0 | # 4 000,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Строительство новых скважин с модульной станцией очистки воды в населённых пунктах Кайлинского с/с (с. Томилово, с. Кайлы) | # 9 000,0 | # 3 000,0 | # 3 000,0 | # 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Строительство скважины с модульной станцией очистки воды Кайлинского с/с (с. Верх-Балта) | # 4 000,0 |  |  |  | # 4 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Схема водоснабжения и водоотведения Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области | # 48 782,7 | # 4 675,3 | # 4 675,3 | # 4 675,3 | # 6 705,0 | # 4 675,3 | # 4 675,3 | # 4 675,3 | # 4 675,3 | # 4 675,3 | # 4 675,3 | # 0,0 |
| # Реконструкция системы водоснабжения с. Верх-Балта | # 8,4 |  |  |  | # 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Реконструкция системы водоснабжения с. Кайлы | # 21,2 |  |  |  | # 21,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Реконструкция системы водоснабжения с. Томилово | # 2 000,1 |  |  |  | # 2 000,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Реконструкция водозаборного сооружения (водозаборный узел, скважина) | # 4 675,3 | # 4 675,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Реконструкция сетей водоснабжения | # 42 077,7 |  | # 4 675,3 | # 4 675,3 | # 4 675,3 | # 4 675,3 | # 4 675,3 | # 4 675,3 | # 4 675,3 | # 4 675,3 | # 4 675,3 |  |
| ИТОГО по направлению: | 61 782,7 | 7 675,3 | 7 675,3 | 7 675,3 | 10 705,0 | 4 675,3 | 4 675,3 | 4 675,3 | 4 675,3 | 4 675,3 | 4 675,3 | 0,0 |
| В том числе по строительству: | 13 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе по модернизации | 48 782,7 | 4 675,3 | 4 675,3 | 4 675,3 | 6 705,0 | 4 675,3 | 4 675,3 | 4 675,3 | 4 675,3 | 4 675,3 | 4 675,3 | 0,0 |
| # Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Амортизационные отчисления | # 30 891,3 | # 3 837,6 | # 3 837,6 | # 3 837,6 | # 5 352,5 | # 2 337,6 | # 2 337,6 | # 2 337,6 | # 2 337,6 | # 2 337,6 | # 2 337,6 | # 0,0 |
| # Прибыль | # 12 356,5 | # 1 535,1 | # 1 535,1 | # 1 535,1 | # 2 141,0 | # 935,1 | # 935,1 | # 935,1 | # 935,1 | # 935,1 | # 935,1 | # 0,0 |
| # Плата за подключение | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Бюджетные средства | # 12 356,5 | # 1 535,1 | # 1 535,1 | # 1 535,1 | # 2 141,0 | # 935,1 | # 935,1 | # 935,1 | # 935,1 | # 935,1 | # 935,1 | # 0,0 |
| # Средства частных инвесторов | # 6 178,3 | # 767,5 | # 767,5 | # 767,5 | # 1 070,5 | # 467,5 | # 467,5 | # 467,5 | # 467,5 | # 467,5 | # 467,5 | # 0,0 |
| # ИТОГО по источникам: | # 61 782,7 | # 7 675,3 | # 7 675,3 | # 7 675,3 | # 10 705,0 | # 4 675,3 | # 4 675,3 | # 4 675,3 | # 4 675,3 | # 4 675,3 | # 4 675,3 | # 0,0 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| ИТОГО по направлению: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе по строительству: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе по модернизации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Амортизационные отчисления | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Прибыль | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Плата за подключение | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Бюджетные средства | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Средства частных инвесторов | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # ИТОГО по источникам: | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Стратегия социально-экономического развития Мошковского района | # 100 600,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 2 600,0 | # 10 650,0 | # 11 650,0 | # 10 650,0 | # 18 650,0 | # 12 900,0 | # 20 900,0 | # 6 300,0 | # 6 300,0 |
| # Газопроводы низкого давления, п. Верх-Балта, протяжённость 2600 м | # 7 800,0 |  |  | # 2 600,0 | # 2 600,0 | # 2 600,0 |  |  |  |  |  |  |
| # Газопроводы низкого давления, строительство, п. Томилово, протяжённость 5400 м | # 16 200,0 |  |  |  | # 4050,00 | # 4050,00 | # 4050,00 | # 4050,00 |  |  |  |  |
| # Газопроводы низкого давления, п. Кайлы, протяжённость 8800 м | # 26 400,0 |  |  |  |  |  | # 6 600,0 | # 6 600,0 | # 6 600,0 | # 6 600,0 |  |  |
| # Газопроводы низкого давления, строительство, с. Елтышево, протяжённость 8400 м | # 25 200,0 |  |  |  |  |  |  |  | # 6 300,0 | # 6 300,0 | # 6 300,0 | # 6 300,0 |
| # Строительство ГРП производительностью 2000 м3/час в п. Верх-Балта | # 4 000,0 |  |  |  | # 4000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Строительство ГРП производительностью 3000 м3/час в п. Томилово | # 5 000,0 |  |  |  |  | # 5 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| # Строительство ГРП производительностью 4000 м3/час в п. Кайлы | # 8 000,0 |  |  |  |  |  |  | # 8000,00 |  |  |  |  |
| # Строительство ГРП производительностью 4000 м3/час в с. Елтышево | # 8 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 000,0 |  |  |
| # Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| ИТОГО по направлению: | 100 600,0 | 0,0 | 0,0 | 2 600,0 | 10 650,0 | 11 650,0 | 10 650,0 | 18 650,0 | 12 900,0 | 20 900,0 | 6 300,0 | 6 300,0 |
| В том числе по строительству: | 100 600,0 | 0,0 | 0,0 | 2 600,0 | 10 650,0 | 11 650,0 | 10 650,0 | 18 650,0 | 12 900,0 | 20 900,0 | 6 300,0 | 6 300,0 |
| В том числе по модернизации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Амортизационные отчисления | # 30 180,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 780,0 | # 3 195,0 | # 3 495,0 | # 3 195,0 | # 5 595,0 | # 3 870,0 | # 6 270,0 | # 1 890,0 | # 1 890,0 |
| # Прибыль | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Плата за подключение | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Бюджетные средства | # 70 420,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 1 820,0 | # 7 455,0 | # 8 155,0 | # 7 455,0 | # 13 055,0 | # 9 030,0 | # 14 630,0 | # 4 410,0 | # 4 410,0 |
| # Средства частных инвесторов | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ИТОГО по источникам: | # 100 600,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 2 600,0 | # 10 650,0 | # 11 650,0 | # 10 650,0 | # 18 650,0 | # 12 900,0 | # 20 900,0 | # 6 300,0 | # 6 300,0 |
| СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
|  | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, Новосибирской области | # 10 300,0 | # 2 000,0 | # 3 000,0 | # 2 500,0 | # 1 000,0 | # 300,0 | # 300,0 | # 300,0 | # 300,0 | # 300,0 | # 300,0 | # 0,0 |
| # Разработка и внедрение схемы раздельного сбора отходов | # 6 100,0 | # 1 000,0 | # 2 000,0 | # 2 000,0 | # 500,0 | # 100,0 | # 100,0 | # 100,0 | # 100,0 | # 100,0 | # 100,0 |  |
| # Ликвидация стихийных свал | # 4 200,0 | # 1 000,0 | # 1 000,0 | # 500,0 | # 500,0 | # 200,0 | # 200,0 | # 200,0 | # 200,0 | # 200,0 | # 200,0 |  |
|  | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по направлению: | 10 300,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 2 500,0 | 1 000,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| В том числе по строительству: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе по модернизации | 10 300,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 2 500,0 | 1 000,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| # Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Амортизационные отчисления | # 5 665,0 | # 1 100,0 | # 1 650,0 | # 1 375,0 | # 550,0 | # 165,0 | # 165,0 | # 165,0 | # 165,0 | # 165,0 | # 165,0 | # 0,0 |
| # Прибыль | # 2 060,0 | # 400,0 | # 600,0 | # 500,0 | # 200,0 | # 60,0 | # 60,0 | # 60,0 | # 60,0 | # 60,0 | # 60,0 | # 0,0 |
| # Плата за подключение | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Бюджетные средства | # 2 575,0 | # 500,0 | # 750,0 | # 625,0 | # 250,0 | # 75,0 | # 75,0 | # 75,0 | # 75,0 | # 75,0 | # 75,0 | # 0,0 |
| # Средства частных инвесторов | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ИТОГО по источникам: | # 10 300,0 | # 2 000,0 | # 3 000,0 | # 2 500,0 | # 1 000,0 | # 300,0 | # 300,0 | # 300,0 | # 300,0 | # 300,0 | # 300,0 | # 0,0 |
| ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: | 205 654,6 | 11 399,7 | 12 900,0 | 15 000,0 | 23 279,7 | 27 550,0 | 26 450,0 | 24 450,1 | 18 700,1 | 26 700,1 | 12 100,1 | 7 124,8 |
| ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ: | 146 571,9 | 4 724,4 | 5 224,7 | 7 824,7 | 15 574,7 | 22 574,7 | 21 474,7 | 19 474,8 | 13 724,8 | 21 724,8 | 7 124,8 | 7 124,8 |
| ПО МОДЕРНИЗАЦИИ: | 59 082,7 | 6 675,3 | 7 675,3 | 7 175,3 | 7 705,0 | 4 975,3 | 4 975,3 | 4 975,3 | 4 975,3 | 4 975,3 | 4 975,3 | 0,0 |
| ВСЕГО ПО ИСТОЧНИКАМ: | 205 654,6 | 11 399,7 | 12 900,0 | 15 000,0 | 23 279,7 | 27 550,0 | 26 450,0 | 24 450,1 | 18 700,1 | 26 700,1 | 12 100,1 | 7 124,8 |
| # АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ | # 73 222,3 | # 5 799,8 | # 6 600,0 | # 7 105,0 | # 9 559,9 | # 6 460,0 | # 6 110,0 | # 8 510,0 | # 6 785,0 | # 9 185,0 | # 4 805,1 | # 2 302,4 |
| # ПРИБЫЛЬ | # 20 902,5 | # 2 797,2 | # 3 247,4 | # 3 147,4 | # 2 803,4 | # 1 457,4 | # 1 407,4 | # 1 407,4 | # 1 407,4 | # 1 407,5 | # 1 407,5 | # 412,4 |
| # ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА | # 105 351,5 | # 2 035,1 | # 2 285,1 | # 3 980,1 | # 9 846,0 | # 19 165,1 | # 18 465,1 | # 14 065,1 | # 10 040,1 | # 15 640,1 | # 5 420,1 | # 4 410,0 |
| # СРЕДСТВА ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ | # 6 178,3 | # 767,5 | # 767,5 | # 767,5 | # 1 070,5 | # 467,5 | # 467,5 | # 467,5 | # 467,5 | # 467,5 | # 467,5 | # 0,0 |