Приложение № \_\_

к Постановлению администрации

Мошковского района Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень инвестиционных проектов Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   
Новомошковского сельсовета (2025-2035)

| **Мероприятия** | **Всего** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ** | | | | | | | | | | | | |
| **Строительство** | | | | | | | | | | | | |
| *Повышение энергоэффективности и энергосбережения* | *12 971,9* | *1 724,4* | *2 224,7* | *2 224,7* | *924,7* | *924,7* | *824,7* | *824,8* | *824,8* | *824,8* | *824,8* | *824,8* |
| Проведение предпроектного обследования узлов учёта электроэнергии, выполнение проектно-сметных работ | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение приборов учёта, оборудования для установки приборов учёта | 7 971,9 | 724,4 | 724,7 | 724,7 | 724,7 | 724,7 | 724,7 | 724,8 | 724,8 | 724,8 | 724,8 | 724,8 |
| Монтаж, установку, наладку основного и дополнительного оборудования и программного обеспечения в электрических сетях | 2 000,0 |  | 500,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **Модернизация** | | | | | | | | | | | | |
|  | **0,0** | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| **ИТОГО по направлению:** | **12 971,9** | **1 724,4** | **2 224,7** | **2 224,7** | **924,7** | **924,7** | **824,7** | **824,8** | **824,8** | **824,8** | **824,8** | **824,8** |
| **В том числе по строительству:** | **12 971,9** | **1 724,4** | **2 224,7** | **2 224,7** | **924,7** | **924,7** | **824,7** | **824,8** | **824,8** | **824,8** | **824,8** | **824,8** |
| **В том числе по модернизации** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Источник финансирования** | | | | | | | | | | | | |
| Амортизационные отчисления | 6 486,0 | 862,2 | 1 112,3 | 1 112,4 | 462,4 | 462,4 | 412,4 | 412,4 | 412,4 | 412,4 | 412,4 | 412,4 |
| Прибыль | 6 486,0 | 862,2 | 1 112,3 | 1 112,4 | 462,4 | 462,4 | 412,4 | 412,4 | 412,4 | 412,4 | 412,4 | 412,4 |
| Плата за подключение | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства частных инвесторов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по источникам:** | **12 971,9** | **1 724,4** | **2 224,7** | **2 224,7** | **924,7** | **924,7** | **824,7** | **824,8** | **824,8** | **824,8** | **824,8** | **824,8** |
| **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | |
| **Строительство** | | | | | | | | | | | | |
|  | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
|  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Модернизация** | | | | | | | | | | | | |
|  | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| **ИТОГО по направлению:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **В том числе по строительству:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **В том числе по модернизации** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Источник финансирования** | | | | | | | | | | | | |
| Амортизационные отчисления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО по источникам:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | |
| **Строительство** | | | | | | | | | | | | |
| *Схемы теплоснабжения Новомошковского сельсовета* | *29 280,9* | *13 500,0* | *15 780,9* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Реконструкция тепловых сетей и строительство газовых котельных в с. Новомошковское | 15 780,9 |  | 15 780,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой БМК на газовом топливе вместо котельной в п. Красногорский (Школьная, 9) | 13 500,0 | 13 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Модернизация** | | | | | | | | | | | | |
| *Схемы теплоснабжения Новомошковского сельсовета* | *642,3* | *642,3* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Замена тепловых сетей от угольной котельной п. Красногорский, ул. Школьная 9а (L=26 м, ⌀=100 мм) | 642,3 | 642,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по направлению:** | **29 923,3** | **14 142,3** | **15 780,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **В том числе по строительству:** | **29 280,9** | **13 500,0** | **15 780,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **В том числе по модернизации** | **642,3** | **642,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Источник финансирования** | | | | | | | | | | | | |
| Амортизационные отчисления | 14 961,6 | 7 071,2 | 7 890,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль | 11 969,3 | 5 656,9 | 6 312,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства | 2 992,3 | 1 414,2 | 1 578,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО по источникам:** | **29 923,3** | **14 142,3** | **15 780,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | |
| **Строительство** | | | | | | | | | | | | |
| *Схема водоснабжения и водоотведения Новомошковского сельсовета* | *112 515,8* | *7 003,1* | *72 867,0* | *4 080,7* | *4 080,7* | *4 080,7* | *4 080,7* | *4 080,7* | *4 080,7* | *4 080,7* | *4 080,7* | *0,0* |
| Строительство сооружения водоподготовки в с. Новомошковское | 5 296,5 | 2 648,3 | 2 648,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водозаборного сооружения (водозаборный узел, скважина) в с. Новомошковское | 822,3 | 274,1 | 548,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоснабжения в с. Новомошковское | 40 807,1 | 4 080,7 | 4 080,7 | 4 080,7 | 4 080,7 | 4 080,7 | 4 080,7 | 4 080,7 | 4 080,7 | 4 080,7 | 4 080,7 |  |
| Строительство водозаборной скважины, станций водоподготовки и водопроводных сетей по ул. Трудовая, Речная, Дачная п. Красногорский | 65 589,9 |  | 65 589,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Модернизация** | | | | | | | | | | | | |
| *Схема водоснабжения и водоотведения Новомошковского сельсовета* | *11 988,3* | *1 061,0* | *490,9* | *490,9* | *490,9* | *490,9* | *490,9* | *490,9* | *490,9* | *490,9* | *7 000,3* | *0,0* |
| Реконструкция сетей водоснабжения в п Горный | 4 908,8 | 490,9 | 490,9 | 490,9 | 490,9 | 490,9 | 490,9 | 490,9 | 490,9 | 490,9 | 490,9 |  |
| Реконструкция водозаборного сооружения (водозаборный узел, скважина) в п Горный | 570,1 | 570,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей водоснабжения с. Новый Порос | 6 509,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 509,4 |  |
| **ИТОГО по направлению:** | **124 504,1** | **8 064,0** | **73 357,9** | **4 571,6** | **4 571,6** | **4 571,6** | **4 571,6** | **4 571,6** | **4 571,6** | **4 571,6** | **11 081,0** | **0,0** |
| **В том числе по строительству:** | **112 515,8** | **7 003,1** | **72 867,0** | **4 080,7** | **4 080,7** | **4 080,7** | **4 080,7** | **4 080,7** | **4 080,7** | **4 080,7** | **4 080,7** | **0,0** |
| **В том числе по модернизации** | **11 988,3** | **1 061,0** | **490,9** | **490,9** | **490,9** | **490,9** | **490,9** | **490,9** | **490,9** | **490,9** | **7 000,3** | **0,0** |
| **Источник финансирования** | | | | | | | | | | | | |
| Амортизационные отчисления | 62 252,0 | 4 032,0 | 36 679,0 | 2 285,8 | 2 285,8 | 2 285,8 | 2 285,8 | 2 285,8 | 2 285,8 | 2 285,8 | 5 540,5 | 0,0 |
| Прибыль | 24 900,8 | 1 612,8 | 14 671,6 | 914,3 | 914,3 | 914,3 | 914,3 | 914,3 | 914,3 | 914,3 | 2 216,2 | 0,0 |
| Плата за подключение | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства | 24 900,8 | 1 612,8 | 14 671,6 | 914,3 | 914,3 | 914,3 | 914,3 | 914,3 | 914,3 | 914,3 | 2 216,2 | 0,0 |
| Средства частных инвесторов | 12 450,4 | 806,4 | 7 335,8 | 457,2 | 457,2 | 457,2 | 457,2 | 457,2 | 457,2 | 457,2 | 1 108,1 | 0,0 |
| **ИТОГО по источникам:** | **124 504,1** | **8 064,0** | **73 357,9** | **4 571,6** | **4 571,6** | **4 571,6** | **4 571,6** | **4 571,6** | **4 571,6** | **4 571,6** | **11 081,0** | **0,0** |
| **ВОДООТВЕДЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | |
| **Строительство** | | | | | | | | | | | | |
|  | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| **Модернизация** | | | | | | | | | | | | |
|  | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| **ИТОГО по направлению:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **В том числе по строительству:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **В том числе по модернизации** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Источник финансирования** | | | | | | | | | | | | |
| Амортизационные отчисления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО по источникам:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ГАЗОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | |
| **Строительство** | | | | | | | | | | | | |
| *Предложение ООО "Корпус"* | *76 850,0* | *0,0* | *6 800,0* | *9 300,0* | *16 225,0* | *7 925,0* | *8 612,5* | *16 612,5* | *5 687,5* | *5 687,5* | *0,0* | *0,0* |
| Газопроводы низкого давления, п. Горный, протяжённость 2000 м | 5 000,0 |  |  | 2 500,0 | 2 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопроводы низкого давления, строительство, п. Красногорский, протяжённость 4700 м | 11 700,0 |  |  |  | 2925,00 | 2925,00 | 2925,00 | 2925,00 |  |  |  |  |
| Газопроводы низкого давления, с. Новомошковское, протяжённость 9100 м | 22 750,0 |  |  |  |  |  | 5 687,5 | 5 687,5 | 5 687,5 | 5 687,5 |  |  |
| Газопроводы высокого давления в п. Горный и с. Новомошковское, протяжённость 6800 м | 20 400,0 |  | 6 800,0 | 6 800,0 | 6 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ГРП производительностью 2000 м3/час в п. Горный | 4 000,0 |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ГРП производительностью 3000 м3/час в п. Красногорский | 5 000,0 |  |  |  |  | 5 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ГРП производительностью 4000 м3/час в с. Новомошковское | 8 000,0 |  |  |  |  |  |  | 8000,00 |  |  |  |  |
| **Модернизация** | | | | | | | | | | | | |
|  | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| **ИТОГО по направлению:** | **76 850,0** | **0,0** | **6 800,0** | **9 300,0** | **16 225,0** | **7 925,0** | **8 612,5** | **16 612,5** | **5 687,5** | **5 687,5** | **0,0** | **0,0** |
| **В том числе по строительству:** | **76 850,0** | **0,0** | **6 800,0** | **9 300,0** | **16 225,0** | **7 925,0** | **8 612,5** | **16 612,5** | **5 687,5** | **5 687,5** | **0,0** | **0,0** |
| **В том числе по модернизации** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Источник финансирования** | | | | | | | | | | | | |
| Амортизационные отчисления | 23 055,0 | 0,0 | 2 040,0 | 2 790,0 | 4 867,5 | 2 377,5 | 2 583,8 | 4 983,8 | 1 706,3 | 1 706,3 | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства | 53 795,0 | 0,0 | 4 760,0 | 6 510,0 | 11 357,5 | 5 547,5 | 6 028,8 | 11 628,8 | 3 981,3 | 3 981,3 | 0,0 | 0,0 |
| Средства частных инвесторов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по источникам:** | **76 850,0** | **0,0** | **6 800,0** | **9 300,0** | **16 225,0** | **7 925,0** | **8 612,5** | **16 612,5** | **5 687,5** | **5 687,5** | **0,0** | **0,0** |
| **СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ ТБО** | | | | | | | | | | | | |
| **Строительство** | | | | | | | | | | | | |
| **Модернизация** | | | | | | | | | | | | |
| *Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, Новосибирской области* | *10 300,0* | *2 000,0* | *3 000,0* | *2 500,0* | *1 000,0* | *300,0* | *300,0* | *300,0* | *300,0* | *300,0* | *300,0* | *0,0* |
| Разработка и внедрение схемы раздельного сбора отходов | 6 100,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Ликвидация стихийных свал | 4 200,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
|  | *0,0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по направлению:** | **10 300,0** | **2 000,0** | **3 000,0** | **2 500,0** | **1 000,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **0,0** |
| **В том числе по строительству:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **В том числе по модернизации** | **10 300,0** | **2 000,0** | **3 000,0** | **2 500,0** | **1 000,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **0,0** |
| **Источник финансирования** | | | | | | | | | | | | |
| Амортизационные отчисления | 5 665,0 | *1 100,0* | *1 650,0* | *1 375,0* | *550,0* | *165,0* | *165,0* | *165,0* | *165,0* | *165,0* | *165,0* | *0,0* |
| Прибыль | 2 060,0 | *400,0* | *600,0* | *500,0* | *200,0* | *60,0* | *60,0* | *60,0* | *60,0* | *60,0* | *60,0* | *0,0* |
| Плата за подключение | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства | 2 575,0 | *500,0* | *750,0* | *625,0* | *250,0* | *75,0* | *75,0* | *75,0* | *75,0* | *75,0* | *75,0* | *0,0* |
| Средства частных инвесторов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по источникам:** | **10 300,0** | **2 000,0** | **3 000,0** | **2 500,0** | **1 000,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **0,0** |
| **ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:** | **254 549,2** | **25 930,7** | **101 163,5** | **18 596,3** | **22 721,3** | **13 721,3** | **14 308,8** | **22 308,8** | **11 383,9** | **11 383,9** | **12 205,8** | **824,8** |
| **ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ:** | **231 618,6** | **22 227,4** | **97 672,6** | **15 605,4** | **21 230,4** | **12 930,4** | **13 518,0** | **21 518,0** | **10 593,0** | **10 593,0** | **4 905,5** | **824,8** |
| **ПО МОДЕРНИЗАЦИИ:** | **22 930,6** | **3 703,3** | **3 490,9** | **2 990,9** | **1 490,9** | **790,9** | **790,9** | **790,9** | **790,9** | **790,9** | **7 300,3** | **0,0** |
| **ВСЕГО ПО ИСТОЧНИКАМ:** | **254 549,2** | **25 930,7** | **101 163,5** | **18 596,3** | **22 721,3** | **13 721,3** | **14 308,8** | **22 308,8** | **11 383,9** | **11 383,9** | **12 205,8** | **824,8** |
| **АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ** | **112 419,6** | **13 065,4** | **49 371,8** | **7 563,1** | **8 165,7** | **5 290,7** | **5 446,9** | **7 846,9** | **4 569,4** | **4 569,4** | **6 117,9** | **412,4** |
| **ПРИБЫЛЬ** | **45 416,1** | **8 531,9** | **22 696,3** | **2 526,7** | **1 576,7** | **1 436,7** | **1 386,7** | **1 386,7** | **1 386,7** | **1 386,7** | **2 688,6** | **412,4** |
| **ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА** | **84 263,1** | **3 527,0** | **21 759,7** | **8 049,3** | **12 521,8** | **6 536,8** | **7 018,1** | **12 618,1** | **4 970,6** | **4 970,6** | **2 291,2** | **0,0** |
| **СРЕДСТВА ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ** | **12 450,4** | **806,4** | **7 335,8** | **457,2** | **457,2** | **457,2** | **457,2** | **457,2** | **457,2** | **457,2** | **1 108,1** | **0,0** |