Приложение № \_\_

к Постановлению администрации

Мошковского района Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень инвестиционных проектов Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   
Широкоярского сельсовета (2025-2035)

| **Мероприятия** | **Всего** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ** | | | | | | | | | | | | |
| **Строительство** | | | | | | | | | | | | |
| *Повышение энергоэффективности и энергосбережения* | *12 971,9* | *1 724,4* | *2 224,7* | *2 224,7* | *924,7* | *924,7* | *824,7* | *824,8* | *824,8* | *824,8* | *824,8* | *824,8* |
| Проведение предпроектного обследования узлов учёта электроэнергии, выполнение проектно-сметных работ | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение приборов учёта, оборудования для установки приборов учёта | 7 971,9 | 724,4 | 724,7 | 724,7 | 724,7 | 724,7 | 724,7 | 724,8 | 724,8 | 724,8 | 724,8 | 724,8 |
| Монтаж, установку, наладку основного и дополнительного оборудования и программного обеспечения в электрических сетях | 2 000,0 |  | 500,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **Модернизация** | | | | | | | | | | | | |
|  | **0,0** | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| **ИТОГО по направлению:** | **12 971,9** | **1 724,4** | **2 224,7** | **2 224,7** | **924,7** | **924,7** | **824,7** | **824,8** | **824,8** | **824,8** | **824,8** | **824,8** |
| **В том числе по строительству:** | **12 971,9** | **1 724,4** | **2 224,7** | **2 224,7** | **924,7** | **924,7** | **824,7** | **824,8** | **824,8** | **824,8** | **824,8** | **824,8** |
| **В том числе по модернизации** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Источник финансирования** | | | | | | | | | | | | |
| Амортизационные отчисления | 6 486,0 | 862,2 | 1 112,3 | 1 112,4 | 462,4 | 462,4 | 412,4 | 412,4 | 412,4 | 412,4 | 412,4 | 412,4 |
| Прибыль | 6 486,0 | 862,2 | 1 112,3 | 1 112,4 | 462,4 | 462,4 | 412,4 | 412,4 | 412,4 | 412,4 | 412,4 | 412,4 |
| Плата за подключение | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства частных инвесторов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по источникам:** | **12 971,9** | **1 724,4** | **2 224,7** | **2 224,7** | **924,7** | **924,7** | **824,7** | **824,8** | **824,8** | **824,8** | **824,8** | **824,8** |
| **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | |
| **Строительство** | | | | | | | | | | | | |
| *Генеральный план Широкоярского сельсовета* | *13 600,0* | *1 942,9* | *1 942,9* | *1 942,9* | *1 942,9* | *1 942,9* | *1 942,9* | *1 942,9* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Реконструкция ВЛ, подводящих электроэнергию к населённым пунктам сельсовета, территория вне населённых пунктов, 6,3 км | 13 600,0 | 1 942,9 | 1 942,9 | 1 942,9 | 1 942,9 | 1 942,9 | 1 942,9 | 1 942,9 |  |  |  |  |
| **Модернизация** | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по направлению:** | **13 600,0** | **1 942,9** | **1 942,9** | **1 942,9** | **1 942,9** | **1 942,9** | **1 942,9** | **1 942,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **В том числе по строительству:** | **13 600,0** | **1 942,9** | **1 942,9** | **1 942,9** | **1 942,9** | **1 942,9** | **1 942,9** | **1 942,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **В том числе по модернизации** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Источник финансирования** | | | | | | | | | | | | |
| Амортизационные отчисления | 4 080,0 | 582,9 | 582,9 | 582,9 | 582,9 | 582,9 | 582,9 | 582,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль | 4 080,0 | 582,9 | 582,9 | 582,9 | 582,9 | 582,9 | 582,9 | 582,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства | 5 440,0 | 777,1 | 777,1 | 777,1 | 777,1 | 777,1 | 777,1 | 777,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО по источникам:** | **13 600,0** | **1 942,9** | **1 942,9** | **1 942,9** | **1 942,9** | **1 942,9** | **1 942,9** | **1 942,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | |
| **Строительство** | | | | | | | | | | | | |
| *Стратегия СЭР Мошковского района* | *10 000,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *10 000,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Строительство газовой блочно-модульной котельной в с. Широкий Яр | 10 000,0 |  |  |  | 10 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Модернизация** | | | | | | | | | | | | |
| *Генеральный план Широкоярского сельсовета* | *34 300,0* | *0,0* | *8 575,0* | *0,0* | *8 575,0* | *0,0* | *8 575,0* | *0,0* | *8 575,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо, п. Широкий Яр, с. Участок-Балта, 4 объекта, общей мощностью 6 Гкал/час | 34 300,0 |  | 8 575,0 |  | 8 575,0 |  | 8 575,0 |  | 8 575,0 |  |  |  |
| **ИТОГО по направлению:** | **44 300,0** | **0,0** | **8 575,0** | **0,0** | **18 575,0** | **0,0** | **8 575,0** | **0,0** | **8 575,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **В том числе по строительству:** | **10 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **10 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **В том числе по модернизации** | **34 300,0** | **0,0** | **8 575,0** | **0,0** | **8 575,0** | **0,0** | **8 575,0** | **0,0** | **8 575,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Источник финансирования** | | | | | | | | | | | | |
| Амортизационные отчисления | 22 150,0 | 0,0 | 4 287,5 | 0,0 | 9 287,5 | 0,0 | 4 287,5 | 0,0 | 4 287,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль | 17 720,0 | 0,0 | 3 430,0 | 0,0 | 7 430,0 | 0,0 | 3 430,0 | 0,0 | 3 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства | 4 430,0 | 0,0 | 857,5 | 0,0 | 1 857,5 | 0,0 | 857,5 | 0,0 | 857,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО по источникам:** | **44 300,0** | **0,0** | **8 575,0** | **0,0** | **18 575,0** | **0,0** | **8 575,0** | **0,0** | **8 575,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | |
| **Строительство** | | | | | | | | | | | | |
| *Схема водоснабжения и водоотведения Широкоярского сельсовета* | *22 682,4* | *2 514,9* | *2 240,8* | *2 240,8* | *2 240,8* | *2 240,8* | *2 240,8* | *2 240,8* | *2 240,8* | *2 240,8* | *2 240,8* | *0,0* |
| Строительство водозаборного сооружения (водозаборный узел, скважина) с. Участок Балта | 274,1 | 274,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сети водоснабжения; линейное сооружение сети водоснабжения с. Участок Балта | 22 408,3 | 2 240,8 | 2 240,8 | 2 240,8 | 2 240,8 | 2 240,8 | 2 240,8 | 2 240,8 | 2 240,8 | 2 240,8 | 2 240,8 |  |
| *Генеральный план Широкоярского сельсовета* | *45 485,0* | *1 950,0* | *7 300,0* | *11 371,3* | *11 371,3* | *9 421,3* | *4 071,3* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Водопроводные сети, с. Участок-Балта, протяжённость 1090 м | 7 800,0 | 1 950,0 | 1 950,0 | 1 950,0 | 1 950,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети, п. Широкий Яр, протяжённость 3000 м | 21 400,0 |  | 5 350,0 | 5 350,0 | 5 350,0 | 5 350,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервуаров чистой воды, п. Широкий Яр, с. Участок-Балта 6 объектов объёмом по 50 м3 | 16 285,0 |  |  | 4 071,3 | 4 071,3 | 4 071,3 | 4 071,3 |  |  |  |  |  |
| **Модернизация** | | | | | | | | | | | | |
| *Схема водоснабжения и водоотведения Широкоярского сельсовета* | *53 408,2* | *448,2* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *52 960,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Капитальный ремонт системы водоснабжения п. Широкий Яр | 52 960,0 |  |  |  |  |  | 52 960,0 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водозаборного сооружения с. Участок Балта | 448,2 | 448,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Генеральный план Широкоярского сельсовета* | *14 000,0* | *0,0* | *2 725,0* | *3 758,3* | *3 758,3* | *3 758,3* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Реконструкция скважин (замена глубинных насосов), установка фильтров для водоочистки, п. Широкий Яр, с. Участок-Балта, 6 объектов, общей производительностью 72 м2/час | 10 900,0 |  | 2 725,0 | 2 725,0 | 2 725,0 | 2 725,0 |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж водонапорных башен, п. Широкий Яр, с. Участок-Балта, 5 объектов объёмом по 50 м3 | 3 100,0 |  |  | 1 033,3 | 1 033,3 | 1 033,3 |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по направлению:** | **135 575,6** | **4 913,1** | **12 265,8** | **17 370,4** | **17 370,4** | **15 420,4** | **59 272,1** | **2 240,8** | **2 240,8** | **2 240,8** | **2 240,8** | **0,0** |
| **В том числе по строительству:** | **68 167,4** | **4 464,9** | **9 540,8** | **13 612,1** | **13 612,1** | **11 662,1** | **6 312,1** | **2 240,8** | **2 240,8** | **2 240,8** | **2 240,8** | **0,0** |
| **В том числе по модернизации** | **67 408,2** | **448,2** | **2 725,0** | **3 758,3** | **3 758,3** | **3 758,3** | **52 960,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Источник финансирования** | | | | | | | | | | | | |
| Амортизационные отчисления | 54 230,2 | 1 965,2 | 4 906,3 | 6 948,2 | 6 948,2 | 6 168,2 | 23 708,8 | 896,3 | 896,3 | 896,3 | 896,3 | 0,0 |
| Прибыль | 40 672,7 | 1 473,9 | 3 679,7 | 5 211,1 | 5 211,1 | 4 626,1 | 17 781,6 | 672,2 | 672,2 | 672,2 | 672,2 | 0,0 |
| Плата за подключение | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства | 27 115,1 | 982,6 | 2 453,2 | 3 474,1 | 3 474,1 | 3 084,1 | 11 854,4 | 448,2 | 448,2 | 448,2 | 448,2 | 0,0 |
| Средства частных инвесторов | 13 557,6 | 491,3 | 1 226,6 | 1 737,0 | 1 737,0 | 1 542,0 | 5 927,2 | 224,1 | 224,1 | 224,1 | 224,1 | 0,0 |
| **ИТОГО по источникам:** | **135 575,6** | **4 913,1** | **12 265,8** | **17 370,4** | **17 370,4** | **15 420,4** | **59 272,1** | **2 240,8** | **2 240,8** | **2 240,8** | **2 240,8** | **0,0** |
| **ВОДООТВЕДЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | |
| **Строительство** | | | | | | | | | | | | |
| *Генеральный план Широкоярского сельсовета* | *62 140,0* | *5 714,3* | *8 914,3* | *8 914,3* | *12 049,3* | *8 849,3* | *8 849,3* | *8 849,3* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Строительство канализационных очистных сооружений, п. Широкий Яр, мощностью 160 м3/сутки | 40 000,0 | 5 714,3 | 5 714,3 | 5 714,3 | 5 714,3 | 5 714,3 | 5 714,3 | 5 714,3 |  |  |  |  |
| Строительство локальных очистных сооружений, с. Участок-Балта, мощностью 80 м3/сутки; | 12 540,0 |  |  |  | 3 135,0 | 3 135,0 | 3 135,0 | 3 135,0 |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоотведения, п. Широкий Яр, с. Участок-Балта, протяжённость 1,9 км | 9 600,0 |  | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Модернизация** | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по направлению:** | **62 140,0** | **5 714,3** | **8 914,3** | **8 914,3** | **12 049,3** | **8 849,3** | **8 849,3** | **8 849,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **В том числе по строительству:** | **62 140,0** | **5 714,3** | **8 914,3** | **8 914,3** | **12 049,3** | **8 849,3** | **8 849,3** | **8 849,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **В том числе по модернизации** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Источник финансирования** | | | | | | | | | | | | |
| Амортизационные отчисления | 31 070,0 | 2 857,1 | 4 457,1 | 4 457,1 | 6 024,6 | 4 424,6 | 4 424,6 | 4 424,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль | 12 428,0 | 1 142,9 | 1 782,9 | 1 782,9 | 2 409,9 | 1 769,9 | 1 769,9 | 1 769,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Плата за подключение | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства | 12 428,0 | 1 142,9 | 1 782,9 | 1 782,9 | 2 409,9 | 1 769,9 | 1 769,9 | 1 769,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства частных инвесторов | 6 214,0 | 571,4 | 891,4 | 891,4 | 1 204,9 | 884,9 | 884,9 | 884,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО по источникам:** | **62 140,0** | **5 714,3** | **8 914,3** | **8 914,3** | **12 049,3** | **8 849,3** | **8 849,3** | **8 849,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ГАЗОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | |
| **Строительство** | | | | | | | | | | | | |
| *Предложение ООО "Корпус"* | *35 316,7* | *4 806,3* | *4 806,3* | *4 806,3* | *4 806,3* | *5 197,9* | *3 631,3* | *3 631,3* | *3 631,3* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Строительство газопровода низкого давления в с. Участок Балта, протяжённость 4800 м | 29 050,0 | 3 631,3 | 3 631,3 | 3 631,3 | 3 631,3 | 3 631,3 | 3 631,3 | 3 631,3 | 3 631,3 |  |  |  |
| Строительство ГРП производительностью 3×3000 м3/час в п. Широкий Яр | 4 700,0 | 1 175,0 | 1 175,0 | 1 175,0 | 1 175,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ГРП производительностью 3000 м3/час в с. Участок-Балта | 1 566,7 |  |  |  |  | 1 566,7 |  |  |  |  |  |  |
| *Стратегия СЭР Мошковского района* | *15 000,0* | *0,0* | *0,0* | *15 000,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Строительство газопроводов высокого и низкого давления, п. Широкий Яр | 15 000,0 |  |  | 15 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Модернизация** | | | | | | | | | | | | |
|  | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| **ИТОГО по направлению:** | **35 316,7** | **4 806,3** | **4 806,3** | **4 806,3** | **4 806,3** | **5 197,9** | **3 631,3** | **3 631,3** | **3 631,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **В том числе по строительству:** | **35 316,7** | **4 806,3** | **4 806,3** | **4 806,3** | **4 806,3** | **5 197,9** | **3 631,3** | **3 631,3** | **3 631,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **В том числе по модернизации** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Источник финансирования** | | | | | | | | | | | | |
| Амортизационные отчисления | 10 595,0 | 1 441,9 | 1 441,9 | 1 441,9 | 1 441,9 | 1 559,4 | 1 089,4 | 1 089,4 | 1 089,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства | 24 721,7 | 3 364,4 | 3 364,4 | 3 364,4 | 3 364,4 | 3 638,5 | 2 541,9 | 2 541,9 | 2 541,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства частных инвесторов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по источникам:** | **35 316,7** | **4 806,3** | **4 806,3** | **4 806,3** | **4 806,3** | **5 197,9** | **3 631,3** | **3 631,3** | **3 631,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ ТБО** | | | | | | | | | | | | |
| **Строительство** | | | | | | | | | | | | |
| **Модернизация** | | | | | | | | | | | | |
| *Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, Новосибирской области* | *10 300,0* | *2 000,0* | *3 000,0* | *2 500,0* | *1 000,0* | *300,0* | *300,0* | *300,0* | *300,0* | *300,0* | *300,0* | *0,0* |
| Разработка и внедрение схемы раздельного сбора отходов | 6 100,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Ликвидация стихийных свал | 4 200,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
|  | *0,0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по направлению:** | **10 300,0** | **2 000,0** | **3 000,0** | **2 500,0** | **1 000,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **0,0** |
| **В том числе по строительству:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **В том числе по модернизации** | **10 300,0** | **2 000,0** | **3 000,0** | **2 500,0** | **1 000,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **0,0** |
| **Источник финансирования** | | | | | | | | | | | | |
| Амортизационные отчисления | 5 665,0 | *1 100,0* | *1 650,0* | *1 375,0* | *550,0* | *165,0* | *165,0* | *165,0* | *165,0* | *165,0* | *165,0* | *0,0* |
| Прибыль | 2 060,0 | *400,0* | *600,0* | *500,0* | *200,0* | *60,0* | *60,0* | *60,0* | *60,0* | *60,0* | *60,0* | *0,0* |
| Плата за подключение | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства | 2 575,0 | *500,0* | *750,0* | *625,0* | *250,0* | *75,0* | *75,0* | *75,0* | *75,0* | *75,0* | *75,0* | *0,0* |
| Средства частных инвесторов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по источникам:** | **10 300,0** | **2 000,0** | **3 000,0** | **2 500,0** | **1 000,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **0,0** |
| **ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:** | **314 204,1** | **21 100,9** | **41 728,9** | **37 758,5** | **56 668,5** | **32 635,2** | **83 395,2** | **17 789,0** | **15 571,9** | **3 365,6** | **3 365,6** | **824,8** |
| **ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ:** | **202 196,0** | **18 652,7** | **27 428,9** | **31 500,2** | **43 335,2** | **28 576,9** | **21 560,2** | **17 489,0** | **6 696,9** | **3 065,6** | **3 065,6** | **824,8** |
| **ПО МОДЕРНИЗАЦИИ:** | **112 008,2** | **2 448,2** | **14 300,0** | **6 258,3** | **13 333,3** | **4 058,3** | **61 835,0** | **300,0** | **8 875,0** | **300,0** | **300,0** | **0,0** |
| **ВСЕГО ПО ИСТОЧНИКАМ:** | **314 204,1** | **21 100,9** | **41 728,9** | **37 758,5** | **56 668,5** | **32 635,2** | **83 395,2** | **17 789,0** | **15 571,9** | **3 365,6** | **3 365,6** | **824,8** |
| **АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ** | **134 276,2** | **8 809,3** | **18 438,1** | **15 917,4** | **25 297,4** | **13 362,4** | **34 670,6** | **7 570,6** | **6 850,6** | **1 473,7** | **1 473,7** | **412,4** |
| **ПРИБЫЛЬ** | **83 446,6** | **4 461,8** | **11 187,8** | **9 189,2** | **16 296,2** | **7 501,2** | **24 036,7** | **3 497,3** | **4 574,6** | **1 144,6** | **1 144,7** | **412,4** |
| **ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА** | **76 709,8** | **6 767,0** | **9 985,0** | **10 023,5** | **12 133,0** | **9 344,6** | **17 875,8** | **5 612,0** | **3 922,5** | **523,2** | **523,2** | **0,0** |
| **СРЕДСТВА ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ** | **19 771,6** | **1 062,7** | **2 118,0** | **2 628,5** | **2 942,0** | **2 427,0** | **6 812,1** | **1 109,0** | **224,1** | **224,1** | **224,1** | **0,0** |