Приложение № \_\_

к Постановлению администрации

Мошковского района Новосибирской области

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень инвестиционных проектов Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Сокурского сельсовета (2025-2035)

| **Мероприятия** | **Всего** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ** |
| **Строительство** |
| *Повышение энергоэффективности и энергосбережения* | *12 971,9* | *1 724,4* | *2 224,7* | *2 224,7* | *924,7* | *924,7* | *824,7* | *824,8* | *824,8* | *824,8* | *824,8* | *824,8* |
| Проведение предпроектного обследования узлов учёта электроэнергии, выполнение проектно-сметных работ | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Приобретение приборов учёта, оборудования для установки приборов учёта  | 7 971,9 | 724,4 | 724,7 | 724,7 | 724,7 | 724,7 | 724,7 | 724,8 | 724,8 | 724,8 | 724,8 | 724,8 |
| Монтаж, установку, наладку основного и дополнительного оборудования и программного обеспечения в электрических сетях | 2 000,0 |   | 500,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **Модернизация** |
|  | **0,0** | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| **ИТОГО по направлению:** | **12 971,9** | **1 724,4** | **2 224,7** | **2 224,7** | **924,7** | **924,7** | **824,7** | **824,8** | **824,8** | **824,8** | **824,8** | **824,8** |
| **В том числе по строительству:** | **12 971,9** | **1 724,4** | **2 224,7** | **2 224,7** | **924,7** | **924,7** | **824,7** | **824,8** | **824,8** | **824,8** | **824,8** | **824,8** |
| **В том числе по модернизации** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Источник финансирования** |
| Амортизационные отчисления | 6 486,0 | 862,2 | 1 112,3 | 1 112,4 | 462,4 | 462,4 | 412,4 | 412,4 | 412,4 | 412,4 | 412,4 | 412,4 |
| Прибыль | 6 486,0 | 862,2 | 1 112,3 | 1 112,4 | 462,4 | 462,4 | 412,4 | 412,4 | 412,4 | 412,4 | 412,4 | 412,4 |
| Плата за подключение | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства частных инвесторов | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **ИТОГО по источникам:** | **12 971,9** | **1 724,4** | **2 224,7** | **2 224,7** | **924,7** | **924,7** | **824,7** | **824,8** | **824,8** | **824,8** | **824,8** | **824,8** |
| **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ** |
| **Строительство** |
| *Генеральный план Сокурского сельсовета* | *126 060,0* | *13 045,5* | *14 085,5* | *14 085,5* | *16 085,5* | *16 085,5* | *11 445,5* | *9 445,5* | *9 445,5* | *7 445,5* | *7 445,5* | *7 445,5* |
| Трансформаторные подстанции (ТП) на территории населённого пункта село Сокур 5 объектов, 160,0-250,0 кВА | 10 000,0 |   | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |   |   |   |   |   |
| Трансформаторные подстанции (ТП) на территории населённого пункта село Сокур 5 объектов, 250,0 кВА | 10 000,0 |   |   |   | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |   |   |   |
| Линии электропередачи 10 кВ («КЛ 10 кВ» для электроснабжения планируемых ТП- 10/0,4кВ) в селе Сокур и на территории Сокурского сельсовета, протяжённость 23,4 км | 81 900,0 | 7 445,5 | 7 445,5 | 7 445,5 | 7 445,5 | 7 445,5 | 7 445,5 | 7 445,5 | 7 445,5 | 7 445,5 | 7 445,5 | 7 445,5 |
| Линии электропередачи 110 кВ («ВЛ 110кВ В-1/2, Восточная-Ояш) в селе Сокур и на территории Сокурского сельсовета, протяжённость 5,8 км | 23 200,0 | 4 640,0 | 4 640,0 | 4 640,0 | 4 640,0 | 4 640,0 |   |   |   |   |   |   |
| Линии электропередачи 10 кВ (ВЛ 10 КВ Ф2РПСОКУР) на территории села Сокур и Сокурского сельсовета, протяжённость 0,8 км | 960,0 | 960,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Модернизация** |
| *Генеральный план Сокурского сельсовета* | *20 000,0* | *2 000,0* | *2 000,0* | *2 000,0* | *2 000,0* | *2 000,0* | *2 000,0* | *2 000,0* | *2 000,0* | *2 000,0* | *2 000,0* | *0,0* |
| Постепенная замена действующих трансформаторных подстанций (ТП) в связи со значительным физическим износом электрооборудования на комплектные трансформаторные подстанции наружной установки киоскового типа на всей территории Сокурского сельсовета, 10 ед. | 20 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |   |
| **ИТОГО по направлению:** | **146 060,0** | **15 045,5** | **16 085,5** | **16 085,5** | **18 085,5** | **18 085,5** | **13 445,5** | **11 445,5** | **11 445,5** | **9 445,5** | **9 445,5** | **7 445,5** |
| **В том числе по строительству:** | **126 060,0** | **13 045,5** | **14 085,5** | **14 085,5** | **16 085,5** | **16 085,5** | **11 445,5** | **9 445,5** | **9 445,5** | **7 445,5** | **7 445,5** | **7 445,5** |
| **В том числе по модернизации** | **20 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **0,0** |
| **Источник финансирования** |
| Амортизационные отчисления | 43 818,0 | 4 513,6 | 4 825,6 | 4 825,6 | 5 425,6 | 5 425,6 | 4 033,6 | 3 433,6 | 3 433,6 | 2 833,6 | 2 833,6 | 2 233,6 |
| Прибыль | 43 818,0 | 4 513,6 | 4 825,6 | 4 825,6 | 5 425,6 | 5 425,6 | 4 033,6 | 3 433,6 | 3 433,6 | 2 833,6 | 2 833,6 | 2 233,6 |
| Плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства | 58 424,0 | 6 018,2 | 6 434,2 | 6 434,2 | 7 234,2 | 7 234,2 | 5 378,2 | 4 578,2 | 4 578,2 | 3 778,2 | 3 778,2 | 2 978,2 |
| Средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО по источникам:** | **146 060,0** | **15 045,5** | **16 085,5** | **16 085,5** | **18 085,5** | **18 085,5** | **13 445,5** | **11 445,5** | **11 445,5** | **9 445,5** | **9 445,5** | **7 445,5** |
| **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ** |
| **Строительство** |
| *Генеральный план Сокурского сельсовета* | *37 000,0* | *2 666,7* | *9 666,7* | *6 666,7* | *7 333,3* | *7 333,3* | *3 333,3* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Источник тепловой энергии (котельная) на территории населённого пункта посёлок Смоленский (перевод на газ с сохранением действующей мощности) | 3 500,0 |   | 3 500,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Источник тепловой энергии (котельная) на территории населённого пункта посёлок Емельяновский (перевод на газ с сохранением действующей мощности) | 3 500,0 |   | 3 500,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Источник тепловой энергии (блочно-модульная газовая котельная №2) на территории населённого пункта село Сокур, 0,6 Гкал/час; | 12 000,0 |   |   | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |   |   |   |   |   |   |
| Источник тепловой энергии (блочно-модульная газовая котельная №1) на территории населённого пункта село Сокур, 0,4 Гкал/час | 10 000,0 |   |   |   | 3 333,3 | 3 333,3 | 3 333,3 |   |   |   |   |   |
| Теплопровод распределительный (квартальный) в селе Сокур, протяжённость 0,8 км | 8 000,0 | 2 666,7 | 2 666,7 | 2 666,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Модернизация** |
| *Схемы теплоснабжения Сокурского сельсовета* | *81 387,0* | *20 041,5* | *20 436,4* | *4 545,5* | *4 545,5* | *4 545,5* | *4 545,5* | *4 545,5* | *4 545,5* | *4 545,5* | *4 545,5* | *4 545,5* |
| Реконструкция газовой блочно-модульной котельной с. Сокур, ул. Промышленная, 15 | 6 861,3 | 6 861,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Установка модуля каскадного типа на природном газе на угольной котельной с. Сокур, ул. Советская 15 | 2 500,0 |   | 2 500,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Реконструкция газовой блочно-модульной котельной п. Емельяновский, ул. Зелёная 1/1 | 8 634,8 | 8 634,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Замена тепловых сетей в п. Смоленский | 13 390,9 |   | 13 390,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Перекладка ветхих теплопроводов распределительных (квартальных), не отвечающих условиям надёжной эксплуатации на перспективу на территории населённых пунктов Сокурского сельсовета, 5 км | 50 000,0 | 4 545,5 | 4 545,5 | 4 545,5 | 4 545,5 | 4 545,5 | 4 545,5 | 4 545,5 | 4 545,5 | 4 545,5 | 4 545,5 | 4 545,5 |
| **ИТОГО по направлению:** | **118 387,0** | **22 708,2** | **30 103,0** | **11 212,1** | **11 878,8** | **11 878,8** | **7 878,8** | **4 545,5** | **4 545,5** | **4 545,5** | **4 545,5** | **4 545,5** |
| **В том числе по строительству:** | **37 000,0** | **2 666,7** | **9 666,7** | **6 666,7** | **7 333,3** | **7 333,3** | **3 333,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **В том числе по модернизации** | **81 387,0** | **20 041,5** | **20 436,4** | **4 545,5** | **4 545,5** | **4 545,5** | **4 545,5** | **4 545,5** | **4 545,5** | **4 545,5** | **4 545,5** | **4 545,5** |
| **Источник финансирования** |
| Амортизационные отчисления | 59 193,5 | 11 354,1 | 15 051,5 | 5 606,1 | 5 939,4 | 5 939,4 | 3 939,4 | 2 272,7 | 2 272,7 | 2 272,7 | 2 272,7 | 2 272,7 |
| Прибыль | 47 354,8 | 9 083,3 | 12 041,2 | 4 484,8 | 4 751,5 | 4 751,5 | 3 151,5 | 1 818,2 | 1 818,2 | 1 818,2 | 1 818,2 | 1 818,2 |
| Плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства | 11 838,7 | 2 270,8 | 3 010,3 | 1 121,2 | 1 187,9 | 1 187,9 | 787,9 | 454,5 | 454,5 | 454,5 | 454,5 | 454,5 |
| Средства частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО по источникам:** | **118 387,0** | **22 708,2** | **30 103,0** | **11 212,1** | **11 878,8** | **11 878,8** | **7 878,8** | **4 545,5** | **4 545,5** | **4 545,5** | **4 545,5** | **4 545,5** |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** |
| **Строительство** |
| *Схема водоснабжения и водоотведения Сокурского сельсовета* | *51 039,5* | *23 546,0* | *2 749,4* | *2 749,4* | *2 749,4* | *2 749,4* | *2 749,4* | *2 749,4* | *2 749,4* | *2 749,4* | *2 749,4* | *2 749,4* |
| Строительство сооружения водоподготовки с. Орск | 6 239,0 | 6 239,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство сетей водоснабжения в п Барлакский | 30 242,9 | 2749,35 | 2749,35 | 2749,35 | 2749,35 | 2749,35 | 2749,35 | 2749,35 | 2749,35 | 2749,35 | 2749,35 | 2749,35 |
| Строительство водозаборного сооружения (водозаборный узел, скважина) с. Орск | 4 159,3 | 4 159,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство сетей водоснабжения с. Орск | 10 398,3 | 10 398,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Стратегия СЭР Мошковского района* | *13 000,0* | *0,0* | *9 000,0* | *0,0* | *0,0* | *4 000,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Строительство сетей водоснабжения п. Емельяновский, 3 км | 9 000,0 |   | 9 000,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство скважины в п. Емельяновский | 4 000,0 |   |   |   |   | 4 000,0 |   |   |   |   |   |   |
| *Генеральный план Сокурского сельсовета* | *1 318 500,0* | *123 803,0* | *131 403,0* | *131 403,0* | *120 903,0* | *128 503,0* | *136 103,0* | *113 836,4* | *113 836,4* | *113 836,4* | *106 236,4* | *98 636,4* |
| Водопроводное очистное сооружение (станция обезжелезивания) на территории муниципального образования Сокурский сельсовет, 2,3 тыс. куб. м/сут | 88 000,0 | 14 666,7 | 14 666,7 | 14 666,7 | 14 666,7 | 14 666,7 | 14 666,7 |   |   |   |   |   |
| Водопроводное очистное сооружение на территории п. Емельяновский, 0,6 тыс. куб.м/сут | 38 000,0 |   | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 |   |   |   |   |   |
| Водозабор (скважина) на территории населённого пункта посёлок Емельяновский, 2 объекта, 0,6 тыс. куб.м/сут | 18 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Водопроводное очистное сооружение на территории населённого пункта посёлок Смоленский, 0,6 тыс. куб.м/сут | 38 000,0 |   |   |   |   | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 |   |   |
| Водопроводные очистные сооружения на территории населённого пункта посёлок Барлакский, 2×0,3 тыс. куб.м/сут | 38 000,0 |   |   |   |   |   | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 7 600,0 |   |
| Водопроводы по территории населённых пунктов Сокурского сельсовета, общая протяжённость 86,0 км | 1 085 000,0 | 98 636,4 | 98 636,4 | 98 636,4 | 98 636,4 | 98 636,4 | 98 636,4 | 98 636,4 | 98 636,4 | 98 636,4 | 98 636,4 | 98 636,4 |
| Технический водопровод от р. Иня на территории населённого пункта село Сокур, протяжённость 0,4 км | 13 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Модернизация** |
| *Схема водоснабжения и водоотведения Сокурского сельсовета* | *148 665,6* | *0,0* | *36 787,1* | *36 787,1* | *36 787,1* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *22 345,9* | *0,0* | *15 958,3* | *0,0* |
| Капитальный ремонт системы водоснабжения п. Емельяновский | 9 448,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 448,9 |   |
| Капитальный ремонт системы водоснабжения п. Смоленский | 22 345,9 |   |   |   |   |   |   |   | 22 345,9 |   |   |   |
| Реконструкция системы водоснабжения с. Сокур | 116 870,8 |   | 36 787,1 | 36 787,1 | 36 787,1 |   |   |   |   |   | 6 509,4 |   |
| *Генеральный план Сокурского сельсовета* | *201 530,0* | *17 727,3* | *19 657,3* | *17 727,3* | *17 727,3* | *18 877,3* | *18 877,3* | *18 877,3* | *18 877,3* | *17 727,3* | *17 727,3* | *17 727,3* |
| Ликвидация водозабора (скважины) на территории населённого пункта посёлок Емельяновский | 780,0 |   | 780,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ликвидация водонапорной башни на территории населённого пункта посёлок Емельяновский | 1 150,0 |   | 1 150,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ликвидация водонапорной башни на территории населённого пункта посёлок Смоленский | 1 150,0 |   |   |   |   | 1 150,0 |   |   |   |   |   |   |
| Ликвидация водонапорной башни на территории населённого пункта посёлок Барлакский, 2 объекта | 2 300,0 |   |   |   |   |   | 1 150,0 | 1 150,0 |   |   |   |   |
| Ликвидация водонапорной башни на территории населённого пункта посёлок Орск | 1 150,0 |   |   |   |   |   |   |   | 1 150,0 |   |   |   |
| Перекладка ветхих водопроводов, не отвечающих условиям надёжной эксплуатации на перспективу на территории населённых пунктов Сокурского сельсовета, 10 км | 195 000,0 | 17 727,3 | 17 727,3 | 17 727,3 | 17 727,3 | 17 727,3 | 17 727,3 | 17 727,3 | 17 727,3 | 17 727,3 | 17 727,3 | 17 727,3 |
| **ИТОГО по направлению:** | **1 732 735,2** | **165 076,3** | **199 596,8** | **188 666,8** | **178 166,8** | **154 129,7** | **157 729,7** | **135 463,0** | **157 808,9** | **134 313,0** | **142 671,3** | **119 113,0** |
| **В том числе по строительству:** | **1 382 539,5** | **147 349,1** | **143 152,4** | **134 152,4** | **123 652,4** | **135 252,4** | **138 852,4** | **116 585,7** | **116 585,7** | **116 585,7** | **108 985,7** | **101 385,7** |
| **В том числе по модернизации** | **350 195,6** | **17 727,3** | **56 444,4** | **54 514,4** | **54 514,4** | **18 877,3** | **18 877,3** | **18 877,3** | **41 223,2** | **17 727,3** | **33 685,6** | **17 727,3** |
| **Источник финансирования** |
| Амортизационные отчисления | 859 867,6 | 82 538,2 | 95 298,4 | 94 333,4 | 89 083,4 | 75 064,8 | 78 864,8 | 67 731,5 | 78 904,4 | 67 156,5 | 71 335,6 | 59 556,5 |
| Прибыль | 515 920,5 | 49 522,9 | 57 179,0 | 56 600,0 | 53 450,0 | 45 038,9 | 47 318,9 | 40 638,9 | 47 342,7 | 40 293,9 | 42 801,4 | 35 733,9 |
| Плата за подключение | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Бюджетные средства | 13 000,0 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства частных инвесторов | 343 947,0 | 33 015,3 | 38 119,4 | 37 733,4 | 35 633,4 | 30 025,9 | 31 545,9 | 27 092,6 | 31 561,8 | 26 862,6 | 28 534,3 | 23 822,6 |
| **ИТОГО по источникам:** | **1 732 735,2** | **165 076,3** | **199 596,8** | **188 666,8** | **178 166,8** | **154 129,7** | **157 729,7** | **135 463,0** | **157 808,9** | **134 313,0** | **142 671,3** | **119 113,0** |
| **ВОДООТВЕДЕНИЕ** |
| **Строительство** |
| *Генеральный план Сокурского сельсовета* | *492 000,0* | *8 363,6* | *13 363,6* | *72 173,2* | *72 173,2* | *67 173,2* | *60 506,5* | *60 506,5* | *60 506,5* | *60 506,5* | *8 363,6* | *8 363,6* |
| Очистное сооружение (канализационное очистное сооружение) на территории муниципального образования Сокурский сельсовет, 1 объект, 2 тыс. куб. м/сут | 365 000,0 |   |   | 52 142,9 | 52 142,9 | 52 142,9 | 52 142,9 | 52 142,9 | 52 142,9 | 52 142,9 |   |   |
| Канализационная насосная станция на территории населённого пункта село Сокур, 1 объект, 0,6 тыс. куб. м/сут | 15 000,0 |   | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Канализационная насосная станция на территории муниципального образования Сокурский сельсовет, 1 объект, 1,4 тыс. куб. м/сут | 20 000,0 |   |   | 6 666,7 | 6 666,7 | 6 666,7 |   |   |   |   |   |   |
| Сети канализации самотёчной в селе Сокур, протяжённость 11,2 км | 56 000,0 | 5 090,9 | 5 090,9 | 5 090,9 | 5 090,9 | 5 090,9 | 5 090,9 | 5 090,9 | 5 090,9 | 5 090,9 | 5 090,9 | 5 090,9 |
| Сети канализации напорной в селе Сокур, протяжённость 3,4 км | 36 000,0 | 3 272,7 | 3 272,7 | 3 272,7 | 3 272,7 | 3 272,7 | 3 272,7 | 3 272,7 | 3 272,7 | 3 272,7 | 3 272,7 | 3 272,7 |
| **Модернизация** |
| *Схема водоснабжения и водоотведения Сокурского сельсовета* | *102 791,6* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *102 791,6* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Реконструкция канализационной сети с. Сокур | 41 116,6 |   |   |   |   | 41 116,6 |   |   |   |   |   |   |
| Реконструкция очистных сооружений с. Сокур | 61 675,0 |   |   |   |   | 61 675,0 |   |   |   |   |   |   |
| **ИТОГО по направлению:** | **594 791,6** | **8 363,6** | **13 363,6** | **72 173,2** | **72 173,2** | **169 964,8** | **60 506,5** | **60 506,5** | **60 506,5** | **60 506,5** | **8 363,6** | **8 363,6** |
| **В том числе по строительству:** | **492 000,0** | **8 363,6** | **13 363,6** | **72 173,2** | **72 173,2** | **67 173,2** | **60 506,5** | **60 506,5** | **60 506,5** | **60 506,5** | **8 363,6** | **8 363,6** |
| **В том числе по модернизации** | **102 791,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **102 791,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Источник финансирования** |
| Амортизационные отчисления | 297 395,8 | 4 181,8 | 6 681,8 | 36 086,6 | 36 086,6 | 84 982,4 | 30 253,2 | 30 253,2 | 30 253,2 | 30 253,2 | 4 181,8 | 4 181,8 |
| Прибыль | 118 958,3 | 1 672,7 | 2 672,7 | 14 434,6 | 14 434,6 | 33 993,0 | 12 101,3 | 12 101,3 | 12 101,3 | 12 101,3 | 1 672,7 | 1 672,7 |
| Плата за подключение | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Бюджетные средства | 118 958,3 | 1 672,7 | 2 672,7 | 14 434,6 | 14 434,6 | 33 993,0 | 12 101,3 | 12 101,3 | 12 101,3 | 12 101,3 | 1 672,7 | 1 672,7 |
| Средства частных инвесторов | 59 479,2 | 836,4 | 1 336,4 | 7 217,3 | 7 217,3 | 16 996,5 | 6 050,6 | 6 050,6 | 6 050,6 | 6 050,6 | 836,4 | 836,4 |
| **ИТОГО по источникам:** | **594 791,6** | **8 363,6** | **13 363,6** | **72 173,2** | **72 173,2** | **169 964,8** | **60 506,5** | **60 506,5** | **60 506,5** | **60 506,5** | **8 363,6** | **8 363,6** |
| **ГАЗОСНАБЖЕНИЕ** |
| **Строительство** |
| *Стратегия СЭР Мошковского района* | *15 000,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *15 000,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Строительство газопроводов высокого и низкого давления, п. Смоленский | 15 000,0 |   |   |   | 15 000,0 |   |   |   |   |   |   |   |
| *Генеральный план Сокурского сельсовета* | *68 300,0* | *7 337,5* | *11 837,5* | *16 337,5* | *10 337,5* | *11 837,5* | *3 537,5* | *3 537,5* | *3 537,5* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Пункты редуцирования газа (ПРГ) на территории населённого пункта село Сокур, 3 по 200,0 куб. м/час | 4 500,0 |   | 4500,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Пункты редуцирования газа (ПРГ) на территории населённого пункта село Сокур, 6 объектов по 200,0 куб. м/час; | 9 000,0 |   |   | 9 000,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Пункт редуцирования газа (ПРГ) на территории населённого пункта посёлок Смоленский, 1 объект, 200,0 куб. м/час | 1 500,0 |   |   |   | 1 500,0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Пункт редуцирования газа (ПРГ) на территории населённого пункта посёлок Емельяновский, 200,0 куб. м/час | 1 500,0 |   |   |   | 1500,00 |   |   |   |   |   |   |   |
| Пункт редуцирования газа (ПРГ) на территории населённого пункта посёлок Барлакский, 200,0 куб. м/час | 1 500,0 |   |   |   |   | 1500,00 |   |   |   |   |   |   |
| Пункт редуцирования газа (ПРГ) на территории посёлок Кошево, 200,0 куб. м/час | 1 500,0 |   |   |   |   | 1500,00 |   |   |   |   |   |   |
| Пункт редуцирования газа (ПРГ) на территории муниципального образования Сокурский сельсовет, 200,0 куб. м/час | 1 500,0 |   |   |   |   | 1500,00 |   |   |   |   |   |   |
| Газопроводы распределительные низкого давления в населённых пунктах Сокурского сельсовета, протяжённость 94,4 км | 28 300,0 | 3 537,5 | 3 537,5 | 3 537,5 | 3 537,5 | 3 537,5 | 3 537,5 | 3 537,5 | 3 537,5 |   |   |   |
| Газопроводы распределительные высокого давления в населённых пунктах Сокурского сельсовета, протяжённость 23,8 км | 19 000,0 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 |  |   |   |   |   |   |
| **Модернизация** |
|  | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| **ИТОГО по направлению:** | **83 300,0** | **7 337,5** | **11 837,5** | **16 337,5** | **25 337,5** | **11 837,5** | **3 537,5** | **3 537,5** | **3 537,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **В том числе по строительству:** | **83 300,0** | **7 337,5** | **11 837,5** | **16 337,5** | **25 337,5** | **11 837,5** | **3 537,5** | **3 537,5** | **3 537,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **В том числе по модернизации** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Источник финансирования** |
| Амортизационные отчисления | 24 990,0 | 2 201,3 | 3 551,3 | 4 901,3 | 7 601,3 | 3 551,3 | 1 061,3 | 1 061,3 | 1 061,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Плата за подключение | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Бюджетные средства | 58 310,0 | 5 136,3 | 8 286,3 | 11 436,3 | 17 736,3 | 8 286,3 | 2 476,3 | 2 476,3 | 2 476,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства частных инвесторов | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **ИТОГО по источникам:** | **83 300,0** | **7 337,5** | **11 837,5** | **16 337,5** | **25 337,5** | **11 837,5** | **3 537,5** | **3 537,5** | **3 537,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ ТБО** |
| **Модернизация** |
| *Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, Новосибирской области* | *10 300,0* | *2 000,0* | *3 000,0* | *2 500,0* | *1 000,0* | *300,0* | *300,0* | *300,0* | *300,0* | *300,0* | *300,0* | *0,0* |
| Разработка и внедрение схемы раздельного сбора отходов | 6 100,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |   |
| Ликвидация стихийных свал | 4 200,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |   |
|  | *0,0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по направлению:** | **10 300,0** | **2 000,0** | **3 000,0** | **2 500,0** | **1 000,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **0,0** |
| **В том числе по строительству:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **В том числе по модернизации** | **10 300,0** | **2 000,0** | **3 000,0** | **2 500,0** | **1 000,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **0,0** |
| **Источник финансирования** |
| Амортизационные отчисления | 5 665,0 | *1 100,0* | *1 650,0* | *1 375,0* | *550,0* | *165,0* | *165,0* | *165,0* | *165,0* | *165,0* | *165,0* | *0,0* |
| Прибыль | 2 060,0 | *400,0* | *600,0* | *500,0* | *200,0* | *60,0* | *60,0* | *60,0* | *60,0* | *60,0* | *60,0* | *0,0* |
| Плата за подключение | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства | 2 575,0 | *500,0* | *750,0* | *625,0* | *250,0* | *75,0* | *75,0* | *75,0* | *75,0* | *75,0* | *75,0* | *0,0* |
| Средства частных инвесторов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по источникам:** | **10 300,0** | **2 000,0** | **3 000,0** | **2 500,0** | **1 000,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **0,0** |
| **ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:** | **2 698 545,6** | **222 255,5** | **276 211,1** | **309 199,7** | **307 566,4** | **367 120,9** | **244 222,6** | **216 622,6** | **238 968,6** | **209 935,2** | **166 150,7** | **140 292,4** |
| **ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ:** | **2 133 871,4** | **180 486,7** | **194 330,3** | **245 639,9** | **245 506,5** | **238 606,6** | **218 499,9** | **190 899,9** | **190 899,9** | **185 362,5** | **125 619,6** | **118 019,6** |
| **ПО МОДЕРНИЗАЦИИ:** | **564 674,2** | **41 768,8** | **81 880,8** | **63 559,9** | **62 059,9** | **128 514,3** | **25 722,7** | **25 722,7** | **48 068,6** | **24 572,7** | **40 531,0** | **22 272,7** |
| **ВСЕГО ПО ИСТОЧНИКАМ:** | **2 698 545,6** | **222 255,5** | **276 211,1** | **309 199,7** | **307 566,4** | **367 120,9** | **244 222,6** | **216 622,6** | **238 968,6** | **209 935,2** | **166 150,7** | **140 292,4** |
| **АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ** | **1 297 415,8** | **106 751,1** | **128 171,0** | **148 240,3** | **145 148,6** | **175 590,8** | **118 729,7** | **105 329,7** | **116 502,7** | **103 093,5** | **81 201,2** | **68 657,1** |
| **ПРИБЫЛЬ** | **734 597,6** | **66 054,7** | **78 431,0** | **81 957,5** | **78 724,2** | **89 731,4** | **67 077,7** | **58 464,4** | **65 168,2** | **57 519,4** | **49 598,3** | **41 870,9** |
| **ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА** | **263 106,0** | **15 598,0** | **30 153,5** | **34 051,3** | **40 842,9** | **54 776,3** | **20 818,6** | **19 685,3** | **19 685,3** | **16 409,0** | **5 980,5** | **5 105,5** |
| **СРЕДСТВА ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ** | **403 426,2** | **33 851,6** | **39 455,7** | **44 950,7** | **42 850,7** | **47 022,4** | **37 596,6** | **33 143,2** | **37 612,4** | **32 913,2** | **29 370,6** | **24 659,0** |