Приложение № __

к Постановлению администрации

Мошковского района Новосибирской области

от ________________№____________

Перечень инвестиционных проектов Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Ташаринского сельсовета (2025-2035)

| Мероприятия | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Повышение энергоэффективности и энергосбережения | # 12 971,9 | # 1 724,4 | # 2 224,7 | # 2 224,7 | # 924,7 | # 924,7 | # 824,7 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 |
| # Проведение предпроектного обследования узлов учёта электроэнергии, выполнение проектно-сметных работ | # 3 000,0 | # 1 000,0 | # 1 000,0 | # 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Приобретение приборов учёта, оборудования для установки приборов учёта | # 7 971,9 | # 724,4 | # 724,7 | # 724,7 | # 724,7 | # 724,7 | # 724,7 | # 724,8 | # 724,8 | # 724,8 | # 724,8 | # 724,8 |
| # Монтаж, установку, наладку основного и дополнительного оборудования и программного обеспечения в электрических сетях | # 2 000,0 |  | # 500,0 | # 500,0 | # 200,0 | # 200,0 | # 100,0 | # 100,0 | # 100,0 | # 100,0 | # 100,0 | # 100,0 |
| # Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # ИТОГО по направлению: | # 12 971,9 | # 1 724,4 | # 2 224,7 | # 2 224,7 | # 924,7 | # 924,7 | # 824,7 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 |
| # В том числе по строительству: | # 12 971,9 | # 1 724,4 | # 2 224,7 | # 2 224,7 | # 924,7 | # 924,7 | # 824,7 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 |
| # В том числе по модернизации | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Амортизационные отчисления | # 6 486,0 | # 862,2 | # 1 112,3 | # 1 112,4 | # 462,4 | # 462,4 | # 412,4 | # 412,4 | # 412,4 | # 412,4 | # 412,4 | # 412,4 |
| # Прибыль | # 6 486,0 | # 862,2 | # 1 112,3 | # 1 112,4 | # 462,4 | # 462,4 | # 412,4 | # 412,4 | # 412,4 | # 412,4 | # 412,4 | # 412,4 |
| # Плата за подключение | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Бюджетные средства | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Средства частных инвесторов | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ИТОГО по источникам: | # 12 971,9 | # 1 724,4 | # 2 224,7 | # 2 224,7 | # 924,7 | # 924,7 | # 824,7 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Генеральный план Ташаринского сельсовета | # 104 000,0 | # 9 454,5 | # 9 454,5 | # 9 454,5 | # 9 454,5 | # 9 454,5 | # 9 454,5 | # 9 454,5 | # 9 454,5 | # 9 454,5 | # 9 454,5 | # 9 454,5 |
| # Реконструкция ВЛ, подводящих электроэнергию к населённым пунктам сельсовета, территория вне населённых пунктов, 28,2 км | # 104 000,0 | # 9 454,5 | # 9 454,5 | # 9 454,5 | # 9 454,5 | # 9 454,5 | # 9 454,5 | # 9 454,5 | # 9 454,5 | # 9 454,5 | # 9 454,5 | # 9 454,5 |
| # Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| ИТОГО по направлению: | 104 000,0 | 9 454,5 | 9 454,5 | 9 454,5 | 9 454,5 | 9 454,5 | 9 454,5 | 9 454,5 | 9 454,5 | 9 454,5 | 9 454,5 | 9 454,5 |
| В том числе по строительству: | 104 000,0 | 9 454,5 | 9 454,5 | 9 454,5 | 9 454,5 | 9 454,5 | 9 454,5 | 9 454,5 | 9 454,5 | 9 454,5 | 9 454,5 | 9 454,5 |
| В том числе по модернизации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Амортизационные отчисления | # 31 200,0 | # 2 836,4 | # 2 836,4 | # 2 836,4 | # 2 836,4 | # 2 836,4 | # 2 836,4 | # 2 836,4 | # 2 836,4 | # 2 836,4 | # 2 836,4 | # 2 836,4 |
| # Прибыль | # 31 200,0 | # 2 836,4 | # 2 836,4 | # 2 836,4 | # 2 836,4 | # 2 836,4 | # 2 836,4 | # 2 836,4 | # 2 836,4 | # 2 836,4 | # 2 836,4 | # 2 836,4 |
| # Плата за подключение | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Бюджетные средства | # 41 600,0 | # 3 781,8 | # 3 781,8 | # 3 781,8 | # 3 781,8 | # 3 781,8 | # 3 781,8 | # 3 781,8 | # 3 781,8 | # 3 781,8 | # 3 781,8 | # 3 781,8 |
| # Средства частных инвесторов | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # ИТОГО по источникам: | # 104 000,0 | # 9 454,5 | # 9 454,5 | # 9 454,5 | # 9 454,5 | # 9 454,5 | # 9 454,5 | # 9 454,5 | # 9 454,5 | # 9 454,5 | # 9 454,5 | # 9 454,5 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Схемы теплоснабжения Ташаринского сельсовета | # 590 444,9 | # 58 941,0 | # 70 431,2 | # 57 313,6 | # 57 313,6 | # 57 313,6 | # 57 313,6 | # 46 363,6 | # 46 363,6 | # 46 363,6 | # 46 363,6 | # 46 363,6 |
| # Замена тепловых сетей от угольной котельной с. Ташара, ул. Гагарина 2а | # 12 577,4 | # 12 577,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Замена тепловых сетей от угольной котельной с. Ташара, ул. Школьная, 6а | # 24 067,5 |  | # 24 067,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Реконструкция существующих теплосетей, с. Ташара, протяжённость 9015 м | # 510 000,0 | # 46 363,6 | # 46 363,6 | # 46 363,6 | # 46 363,6 | # 46 363,6 | # 46 363,6 | # 46 363,6 | # 46 363,6 | # 46 363,6 | # 46 363,6 | # 46 363,6 |
| # Реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо, с. Ташара, 2 объекта, производительностью 4,8 Гкал/час, 3,7 Гкал/час | # 43 800,0 |  |  | # 10 950,0 | # 10 950,0 | # 10 950,0 | # 10 950,0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по направлению: | 590 444,9 | 58 941,0 | 70 431,2 | 57 313,6 | 57 313,6 | 57 313,6 | 57 313,6 | 46 363,6 | 46 363,6 | 46 363,6 | 46 363,6 | 46 363,6 |
| В том числе по строительству: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе по модернизации | 590 444,9 | 58 941,0 | 70 431,2 | 57 313,6 | 57 313,6 | 57 313,6 | 57 313,6 | 46 363,6 | 46 363,6 | 46 363,6 | 46 363,6 | 46 363,6 |
| # Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Амортизационные отчисления | # 295 222,5 | # 29 470,5 | # 35 215,6 | # 28 656,8 | # 28 656,8 | # 28 656,8 | # 28 656,8 | # 23 181,8 | # 23 181,8 | # 23 181,8 | # 23 181,8 | # 23 181,8 |
| # Прибыль | # 236 178,0 | # 23 576,4 | # 28 172,5 | # 22 925,5 | # 22 925,5 | # 22 925,5 | # 22 925,5 | # 18 545,5 | # 18 545,5 | # 18 545,5 | # 18 545,5 | # 18 545,5 |
| # Плата за подключение | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Бюджетные средства | # 59 044,5 | # 5 894,1 | # 7 043,1 | # 5 731,4 | # 5 731,4 | # 5 731,4 | # 5 731,4 | # 4 636,4 | # 4 636,4 | # 4 636,4 | # 4 636,4 | # 4 636,4 |
| # Средства частных инвесторов | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # ИТОГО по источникам: | # 590 444,9 | # 58 941,0 | # 70 431,2 | # 57 313,6 | # 57 313,6 | # 57 313,6 | # 57 313,6 | # 46 363,6 | # 46 363,6 | # 46 363,6 | # 46 363,6 | # 46 363,6 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Схема водоснабжения и водоотведения Ташаринского сельсовета | # 14 083,0 | # 8 395,7 | # 1 895,7 | # 1 895,7 | # 1 895,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Строительство сооружения водоподготовки в д. Умрева | # 4 000,0 | # 4 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Строительство водозаборного сооружения (водозаборный узел, скважина) в д. Умрева | # 2 500,0 | # 2 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Строительство сети водоснабжения; линейное сооружение сети водоснабжения в д. Умрева | # 7 583,0 | # 1 895,7 | # 1 895,7 | # 1 895,7 | # 1 895,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Генеральный план Ташаринского сельсовета | # 176 300,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 35 400,0 | # 25 400,0 | # 36 233,3 | # 36 233,3 | # 36 233,3 | # 3 400,0 | # 3 400,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Водовод, от п. Обской до с. Ташара, протяжённость 5,5 км | # 127 000,0 |  |  | # 25 400,0 | # 25 400,0 | # 25 400,0 | # 25 400,0 | # 25 400,0 |  |  |  |  |
| # Скважина, оборудованная фильтром, с. Ташара, производительность 16 м3/час | # 10 000,0 |  |  | # 10 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Строительство резервуаров чистой воды (РЧВ) с насосами второго подъёма с частотными преобразователями, с. Ташара, 2 объекта × 600 м3 | # 32 500,0 |  |  |  |  | # 10 833,3 | # 10 833,3 | # 10 833,3 |  |  |  |  |
| # Подземный пожарный резервуар для круглогодичного забора воды, д. Сарачевка, д. Умрева, 2 объекта, объёмом не менее 54 м3 каждый | # 6 800,0 |  |  |  |  |  |  |  | # 3 400,0 | # 3 400,0 |  |  |
| # Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Схема водоснабжения и водоотведения Ташаринского сельсовета | # 13 903,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 13 903,3 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Капитальный ремонт системы водоснабжения д. Сарачевка | # 13 903,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 13 903,3 |  |  |
| # Генеральный план Ташаринского сельсовета | # 104 000,0 | # 9 931,8 | # 9 931,8 | # 9 931,8 | # 9 931,8 | # 9 181,8 | # 9 181,8 | # 9 181,8 | # 9 181,8 | # 9 181,8 | # 9 181,8 | # 9 181,8 |
| # Сети водоснабжения, реконструкция, с. Ташара, протяжённость 20,27 км | # 101 000,0 | # 9 181,8 | # 9 181,8 | # 9 181,8 | # 9 181,8 | # 9 181,8 | # 9 181,8 | # 9 181,8 | # 9 181,8 | # 9 181,8 | # 9 181,8 | # 9 181,8 |
| # Реконструкция скважин, с установкой фильтров, заменой насосов, реконструкцией павильонов, с. Ташара, 4 объекта общей производительностью 24 м3/час | # 3 000,0 | # 750,0 | # 750,0 | # 750,0 | # 750,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по направлению: | 308 286,3 | 18 327,6 | 11 827,6 | 47 227,6 | 37 227,6 | 45 415,2 | 45 415,2 | 45 415,2 | 12 581,8 | 26 485,1 | 9 181,8 | 9 181,8 |
| В том числе по строительству: | 190 383,0 | 8 395,7 | 1 895,7 | 37 295,7 | 27 295,7 | 36 233,3 | 36 233,3 | 36 233,3 | 3 400,0 | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе по модернизации | 117 903,3 | 9 931,8 | 9 931,8 | 9 931,8 | 9 931,8 | 9 181,8 | 9 181,8 | 9 181,8 | 9 181,8 | 23 085,1 | 9 181,8 | 9 181,8 |
| # Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Амортизационные отчисления | # 123 314,5 | # 7 331,0 | # 4 731,0 | # 18 891,0 | # 14 891,0 | # 18 166,1 | # 18 166,1 | # 18 166,1 | # 5 032,7 | # 10 594,0 | # 3 672,7 | # 3 672,7 |
| # Прибыль | # 92 485,9 | # 5 498,3 | # 3 548,3 | # 14 168,3 | # 11 168,3 | # 13 624,5 | # 13 624,5 | # 13 624,5 | # 3 774,5 | # 7 945,5 | # 2 754,5 | # 2 754,5 |
| # Плата за подключение | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Бюджетные средства | # 61 657,3 | # 3 665,5 | # 2 365,5 | # 9 445,5 | # 7 445,5 | # 9 083,0 | # 9 083,0 | # 9 083,0 | # 2 516,4 | # 5 297,0 | # 1 836,4 | # 1 836,4 |
| # Средства частных инвесторов | # 30 828,6 | # 1 832,8 | # 1 182,8 | # 4 722,8 | # 3 722,8 | # 4 541,5 | # 4 541,5 | # 4 541,5 | # 1 258,2 | # 2 648,5 | # 918,2 | # 918,2 |
| # ИТОГО по источникам: | # 308 286,3 | # 18 327,6 | # 11 827,6 | # 47 227,6 | # 37 227,6 | # 45 415,2 | # 45 415,2 | # 45 415,2 | # 12 581,8 | # 26 485,1 | # 9 181,8 | # 9 181,8 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Генеральный план Ташаринского сельсовета | # 11 500,0 | # 0,0 | # 7 000,0 | # 4 500,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Канализационные очистные сооружения, с. Ташара, производительность 700 м3/сутки | # 7 000,0 |  | # 7 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Ливневая канализация, с. Ташара, протяжённость 1,38 км | # 4 500,0 |  |  | # 4 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Схема водоснабжения и водоотведения Ташаринского сельсовета | # 99 947,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 99 947,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Реконструкция канализационной сети с. Ташара | # 99 947,9 |  |  |  |  |  |  | # 99 947,9 |  |  |  |  |
| ИТОГО по направлению: | 111 447,9 | 0,0 | 7 000,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 947,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе по строительству: | 11 500,0 | 0,0 | 7 000,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе по модернизации | 99 947,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 947,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Амортизационные отчисления | # 55 723,9 | # 0,0 | # 3 500,0 | # 2 250,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 49 973,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Прибыль | # 22 289,6 | # 0,0 | # 1 400,0 | # 900,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 19 989,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Плата за подключение | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Бюджетные средства | # 22 289,6 | # 0,0 | # 1 400,0 | # 900,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 19 989,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Средства частных инвесторов | # 11 144,8 | # 0,0 | # 700,0 | # 450,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 9 994,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # ИТОГО по источникам: | # 111 447,9 | # 0,0 | # 7 000,0 | # 4 500,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 99 947,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Предложение ООО "Корпус" | # 198 233,3 | # 19 307,6 | # 19 307,6 | # 19 307,6 | # 19 307,6 | # 19 307,6 | # 19 307,6 | # 19 307,6 | # 19 307,6 | # 14 590,9 | # 14 590,9 | # 14 590,9 |
| # Газопроводы высокого давления в с. Ташара, д. Сарачевка, д. Умрева, протяжённость 3700 м | # 25 200,0 | # 3 150,0 | # 3 150,0 | # 3 150,0 | # 3 150,0 | # 3 150,0 | # 3 150,0 | # 3 150,0 | # 3 150,0 |  |  |  |
| # Газопроводы низкого давления, с. Ташара, протяжённость 19000 м | # 114 500,0 | # 10 409,1 | # 10 409,1 | # 10 409,1 | # 10 409,1 | # 10 409,1 | # 10 409,1 | # 10 409,1 | # 10 409,1 | # 10 409,1 | # 10 409,1 | # 10 409,1 |
| # Газопроводы низкого давления, строительство, д. Сарачевка, протяжённость 3700 м | # 22 400,0 | # 2 036,4 | # 2 036,4 | # 2 036,4 | # 2 036,4 | # 2 036,4 | # 2 036,4 | # 2 036,4 | # 2 036,4 | # 2 036,4 | # 2 036,4 | # 2 036,4 |
| # Газопроводы низкого давления, д. Умрева, протяжённость 3900 м; | # 23 600,0 | # 2 145,5 | # 2 145,5 | # 2 145,5 | # 2 145,5 | # 2 145,5 | # 2 145,5 | # 2 145,5 | # 2 145,5 | # 2 145,5 | # 2 145,5 | # 2 145,5 |
| # Строительство ГРП производительностью 6×3000 м3/час в с. Ташара; | # 9 400,0 | # 1 566,7 | # 1 566,7 | # 1 566,7 | # 1 566,7 | # 1 566,7 | # 1 566,7 |  |  |  |  |  |
| # Строительство ГРП производительностью 3000 м3/час в д. Сарачевка | # 1 566,7 |  |  |  |  |  |  | # 1 566,7 |  |  |  |  |
| # Строительство ГРП производительностью 3000 м3/час в д. Умрева | # 1 566,7 |  |  |  |  |  |  |  | # 1 566,7 |  |  |  |
| # Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| ИТОГО по направлению: | 198 233,3 | 19 307,6 | 19 307,6 | 19 307,6 | 19 307,6 | 19 307,6 | 19 307,6 | 19 307,6 | 19 307,6 | 14 590,9 | 14 590,9 | 14 590,9 |
| В том числе по строительству: | 198 233,3 | 19 307,6 | 19 307,6 | 19 307,6 | 19 307,6 | 19 307,6 | 19 307,6 | 19 307,6 | 19 307,6 | 14 590,9 | 14 590,9 | 14 590,9 |
| В том числе по модернизации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Амортизационные отчисления | # 59 470,0 | # 5 792,3 | # 5 792,3 | # 5 792,3 | # 5 792,3 | # 5 792,3 | # 5 792,3 | # 5 792,3 | # 5 792,3 | # 4 377,3 | # 4 377,3 | # 4 377,3 |
| # Прибыль | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Плата за подключение | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Бюджетные средства | # 138 763,3 | # 13 515,3 | # 13 515,3 | # 13 515,3 | # 13 515,3 | # 13 515,3 | # 13 515,3 | # 13 515,3 | # 13 515,3 | # 10 213,6 | # 10 213,6 | # 10 213,6 |
| # Средства частных инвесторов | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ИТОГО по источникам: | # 198 233,3 | # 19 307,6 | # 19 307,6 | # 19 307,6 | # 19 307,6 | # 19 307,6 | # 19 307,6 | # 19 307,6 | # 19 307,6 | # 14 590,9 | # 14 590,9 | # 14 590,9 |
| СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, Новосибирской области | # 10 300,0 | # 2 000,0 | # 3 000,0 | # 2 500,0 | # 1 000,0 | # 300,0 | # 300,0 | # 300,0 | # 300,0 | # 300,0 | # 300,0 | # 0,0 |
| # Разработка и внедрение схемы раздельного сбора отходов | # 6 100,0 | # 1 000,0 | # 2 000,0 | # 2 000,0 | # 500,0 | # 100,0 | # 100,0 | # 100,0 | # 100,0 | # 100,0 | # 100,0 |  |
| # Ликвидация стихийных свал | # 4 200,0 | # 1 000,0 | # 1 000,0 | # 500,0 | # 500,0 | # 200,0 | # 200,0 | # 200,0 | # 200,0 | # 200,0 | # 200,0 |  |
|  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по направлению: | 10 300,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 2 500,0 | 1 000,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| В том числе по строительству: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе по модернизации | 10 300,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 2 500,0 | 1 000,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| # Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Амортизационные отчисления | # 5 665,0 | # 1 100,0 | # 1 650,0 | # 1 375,0 | # 550,0 | # 165,0 | # 165,0 | # 165,0 | # 165,0 | # 165,0 | # 165,0 | # 0,0 |
| # Прибыль | # 2 060,0 | # 400,0 | # 600,0 | # 500,0 | # 200,0 | # 60,0 | # 60,0 | # 60,0 | # 60,0 | # 60,0 | # 60,0 | # 0,0 |
| # Плата за подключение | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Бюджетные средства | # 2 575,0 | # 500,0 | # 750,0 | # 625,0 | # 250,0 | # 75,0 | # 75,0 | # 75,0 | # 75,0 | # 75,0 | # 75,0 | # 0,0 |
| # Средства частных инвесторов | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ИТОГО по источникам: | # 10 300,0 | # 2 000,0 | # 3 000,0 | # 2 500,0 | # 1 000,0 | # 300,0 | # 300,0 | # 300,0 | # 300,0 | # 300,0 | # 300,0 | # 0,0 |
| ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: | 1 335 684,3 | 109 755,1 | 123 245,5 | 142 528,0 | 125 228,0 | 132 715,6 | 132 615,7 | 221 613,5 | 88 832,4 | 98 019,0 | 80 715,7 | 80 415,7 |
| ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ: | 517 088,2 | 38 882,2 | 39 882,6 | 72 782,6 | 56 982,6 | 65 920,2 | 65 820,2 | 65 820,2 | 32 986,9 | 28 270,2 | 24 870,3 | 24 870,3 |
| ПО МОДЕРНИЗАЦИИ: | 818 596,1 | 70 872,8 | 83 363,0 | 69 745,5 | 68 245,5 | 66 795,5 | 66 795,5 | 155 793,3 | 55 845,5 | 69 748,7 | 55 845,5 | 55 545,5 |
| ВСЕГО ПО ИСТОЧНИКАМ: | 1 335 684,3 | 109 755,1 | 123 245,5 | 142 528,0 | 125 228,0 | 132 715,6 | 132 615,7 | 221 613,5 | 88 832,4 | 98 019,0 | 80 715,7 | 80 415,7 |
| # АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ | # 577 081,9 | # 47 392,4 | # 54 837,6 | # 60 913,8 | # 53 188,8 | # 56 078,9 | # 56 028,9 | # 100 527,8 | # 37 420,6 | # 41 566,9 | # 34 645,6 | # 34 480,6 |
| # ПРИБЫЛЬ | # 390 699,4 | # 33 173,2 | # 37 669,4 | # 42 442,4 | # 37 592,4 | # 39 908,7 | # 39 858,7 | # 55 468,3 | # 25 628,8 | # 29 799,7 | # 24 608,8 | # 24 548,8 |
| # ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА | # 325 929,7 | # 27 356,7 | # 28 855,8 | # 33 999,0 | # 30 724,0 | # 32 186,5 | # 32 186,5 | # 51 081,1 | # 24 524,8 | # 24 003,8 | # 20 543,2 | # 20 468,2 |
| # СРЕДСТВА ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ | # 41 973,4 | # 1 832,8 | # 1 882,8 | # 5 172,8 | # 3 722,8 | # 4 541,5 | # 4 541,5 | # 14 536,3 | # 1 258,2 | # 2 648,5 | # 918,2 | # 918,2 |